高速公路工程浅碟形暗边沟标准化施工工艺

浅碟形暗边沟施工工序步骤

基坑测量放样； 
　　基坑开挖； 
　　铺设土工布； 
　　铺设软式透水管； 
　　施作底部盲沟（安装盲沟出水口处混凝土梳型板）； 
　　铺设塑料薄膜等防水材料； 
　　施作砼底板； 
　　施作墙身、台帽（墙身预留横向排水管接口或孔口）； 
　　盖板安装（浅碟形集水井梳型板安装）； 
　　将横向排水管接入边沟内； 
　　施作路床侧盲沟； 
　　路床侧盲沟及盖板顶面土工布覆盖； 
　　回填种植土； 
　　浅碟形边沟整形。

人工修整基坑

沟底纵坡测量

沟底检验

铺设软式透水管

横向排水管预留

碎石回填