# 工 程 延 期 申 请 表

| 工 程 延 期 申 请 表 附 表 4 | 编 号 |  |
| --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 | 岳阳迎宾大厦工程 | 日 期 | 2006年3月1日 |
| 致岳阳强力监理公司 （监理单位）： 根据合同条款 × 条的规定，由于主体结构1～6层混土 工程款未到位，造成项目部资金周转困难的原因，申请工程延期10天，请批准。 工程延期的依据及工期计算： 1、资金周转困难，造成工程材料不到位； 2、合同中相关的约定； 3、影响施工进度网络计划。 工期计算： 合同工程款为800万元，合同工期为200日历天，“日均施工产值”=800万元÷200天=40万元/天，欠款为50万元，拖欠时间为10天，欠款为50万元＞10天×40万元/天的拖欠施工产值，顺延工期10天。 合同竣工日期：2006年1月15日 申请延长竣工日期：2006年7月30日 附：证明材料（略） 施工单位（章）：岳阳朝阳建筑工程公司 项目经理（签字）： ××× 日期：二00六年三月一日 |