| 工程变更申请表 |
| --- |
| 承包人：××省水电工程局××水电站工程经理部 | 申报编号 | NO：QG-023-KBG- |
| 合同工程名称 | 主体土建Ⅳ标 | 合同编号 | QG-023 |
| 变更工程名称 | 施工导流及水流控制、泄水闸坝、 重力坝工程 | 变更等级 | 一般变更 |
| 变更部位或桩号 | 二期下游围堰剩余土石方开挖工程 |
| 变更 理由 | 1、2009年4月8～9日，根据×××监（2009）会54号《上游围堰开挖拆除施工方案专题会会议纪要》文件精神，对二期下游围堰进行开挖拆除，因水情影响，65m高程以下汛后择时再挖； 2、根据设计院图纸； 3、根据主体土建第Ⅳ标施工合同书（合同编号：QG-023)《专用合同条款》第39条第39.2款,《通用合同条款》第39条第39.1款第(1)项第1)、4)、7)点、第39.2款第(2)项第2)、3)点等的有关规定 |
| 变更估 算金额 | 估算费用：3629897元。 |
| 承包人报送记录：本变更申请报告经审核无误，现报送审批。 |
| 项目负责人： 总经： 经办人： 日期：2009-10-10 |
| 监理审 批意见 | 变更理由充分、合理，同意变更。 |
|  | 监理工程师： 总监或其代表： （盖章）日期： |
| 附件 目录 | 主体土建第IV标变更费用审批表 |
| 备注 |  |
| 说明：本表一式七份，主送单位一份，监理机构一份，设计单位一份，建设单位一份，签证后连同会签单复印件返回报送单位三份。 |