建  筑  工 程  学  院

教 师 授 课 手 册

二0一九—— 二0二0  学年  第2学期

课程名称 工程造价管理

专业班级 2018级工程造价4班

授课教师 厉彦菊

教 研 室 工程造价

教 学 科 制

年   月   日

编写说明

1.教师授课手册分为十大部分，分别是班级课程表、个人课程表、点名册、平日成绩表、课程整体设计、教学进度表、单元教学设计及教案、学生成绩登记表、学生成绩分析、课程教学总结。

2.教师每学期必须在教研室统一安排下，按照课程标准的要求，认真制定课程的整体设计，并填写教学进度表，经教研室同意后，交院部审核通过后正式施行。

3.封面信息必须完整、准确，“课程名称”应与人才培养方案的课程全称相一致。教研室应填写课程所在的教研室名称。

4.“班级课程表”、“个人课程表”、“点名册”、“平日成绩表”从教务系统打印后粘贴。

5.“课程整体设计”

课程名称：与人才培养方案中课程名称全称一致

课程类型：指理论课，实践课，一体化课程

学时学分：按人才培养方案中有关内容填写

教学材料：指教材或者讲义、参考资料、仪器、设备、教学软件等。

教材要求填写全称（编者、出版单位、出版时间、版次），参考资料（名称，编者）可选用1-2本。

教学组织形式：填写班级授课、分组教学以及组织具体安排方式等，如果是多位教师同时指导，还需说明教师分工安排。

考核方案：填写过程性考核和终结性考核相结合的方式，以及各占的比例。

过程性考核形式为平时作业、参加小组讨论、网上学习、邮件答疑等方式。

终结性考核形式为卷面考试、实训成果、大作业、调查报告等方式 。

6.“课程进度表”按照课程标准的要求，根据课程整体设计的课程内容的安排，结合学生实际和前后课程间的关联，认真制定课程教学进度表。课程教学进度表一旦制订，不得随意更改。进度表中作业的形式是指学习完本单元的内容教师所布置的作业，可以是学生制作作品，产品，小论文，调查报告，口头作业，书面作业等形式。

7.“单元教学设计及教案”（一般以2学时为宜，最多不超过4学时设计）

具体编写要求：

授课题目：指授课的单元、项目、情景或主题

课    型：新授课、练习课、复习课、讲评课、实验课

授课时间：填写本次课的授课时间xxx年x月x日

第几次课：按施教的顺序标明序号（每次课一个序号）

上课地点：课程表中标明的上课地点（或实际的上课地点）

课程类别：表示所授课程的类型，请在理论课、实验课、习题课、实践课及其它栏内选择打“√”

学生基本情况分析：要求教师对所教班级的学生的知识，技能、认知现状等作出客观的评价。

教学方法与手段：是指教师与学生完成教学任务对教学辅助设施的开发和利用，以及在共同活动中采用的方法和方式。教学手段包括多媒体、网络、VCD、录相、投影，教科书、板书、模型、标本、挂图，等等手段；教学方法包括讲授、讨论、提问（谈话）、演示、实验、参观、练习（习题）、实习作业、案例分析、课程论文、调研报告、读书报告、等等方法。选择其中几项，或补充其它教学手段、方法。

教学详案： 是任课教师课堂教学活动的教学组织方案。包括教学的环节，教学活动，学生活动，时间的分配。任课教师应遵循专业人才培养方案制订的人才培养目标，以专业教学计划为依据，在熟悉教材、了解学生的基础上，结合教学实践经验，提前编写设计好课程的每个单元、项目、情景或主题的全部教学活动。每个教学详案页面不够时，教师可自行加页黏贴到该教案中。

教学内容：按导入新课、新授课、课后延伸、课堂小结、作业安排等顺序将授课的内容按逻辑层次，有序设计编排。

自我总结与评价：每个教学单元结束后，教师及时对自己的教学过程进行审视和分析，检讨得失。

学生学习情况：是指教师在整个教学过程中，对学生学习态度、出勤情况、完成作业情况和实践环节的综合记载，是评定学生平时成绩的主要依据。

8.学生成绩登记表：学期结束后从教务系统打印后粘贴。

9.学生成绩分析：学期结束从教务系统打印粘贴。

10.课程教学工作总结：是对教学各环节的全面分析、回顾、是对学期教学得失的全面总结，应从教学计划的完成、组织教学、教学方法的改善方面进行归纳。

1.班级课程表（打印后粘贴）

2.个人课程表（打印后粘贴）

3.点名册（打印后粘贴）

4.平日成绩表（打印后粘贴）

5.课程整体设计

| 课程名称 |  |  |  | 工程造价管理 |  |  |  |  | 课程类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课对象 |  |  |  | 2018级工程造价4班 |  |  |  |  | 学时学分 |  |  | 68学时 4 学分 |  |  |  |  |  |  |
| 先修课程 |  |  |  | 建筑工程计量与计价 |  |  |  |  | 后修课程 |  |  | 综合顶岗实习 |  |  |  |  |  |  |
| 教 学 时 数 按 学 期 分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 课 程 总 时 数 |  | 已 讲 授 学 时 数 |  |  |  |  | 本学期学时数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 尚 需 学时数 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 教学周数 |  |  | 周学时数 |  |  | 学期时数 |  |  |  |  |  |
| 68 |  | 0 |  |  |  |  | 17 |  |  | 4 |  |  | 68 |  |  | 68 |  |  |
| 本 学 期 学 时 分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 讲授 | 实验 |  | 习题课 |  |  | 现 场 教 学 |  | 课程设计 大型作业 |  |  | 测验 |  |  | 复习课 | 机动 |  | 节假日 占 用 |  |
| 52 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程目标 |  | 能力目标： ①能够编制建设项目各阶段工程造价计价文件，在建设项目各阶段进行工程造价的控制； ②注重培养学生综合运用工程技术、经济、管理和法律知识，解决工程建设中造价管理实践问题的能力； ③ 培养学生从事工程造价管理的技术能力和职业能力，为学生毕业后取得造价工程师、建造师等职业资格打下基础。 知识目标： ①通过本课程的学习，使学生掌握工程造价管理相关知识、工程造价的构成及确定的依据。 ② 通过本课程的学习，使学生熟练掌握建设项目全过程及建设项目各阶段工程造价管理的内容与方法。熟悉决策阶段投资估算和项目可行性研究方法；熟悉设计方案比选和优化的方法；了解交易阶段工程造价的管理方法；熟悉施工阶段工程变更的管理及工程索赔；熟悉竣工结算方法。 ③通过本课程的学习，使学生学会运用造价控制知识进行工程造价管理。 素质目标： ①培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的 工作态度； ②培养学生具有创新与创业的基本能力； ③培养学生具有爱岗敬业与团队合作精神； ④培养学生具有公平竞争的意识； ⑤培养学生具有自主学习的能力； ⑥培养学生具有拓展知识、接受终生教育的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课程内容 |  | 序号 |  |  | 学习单元（学习情境或项目）名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 学时 |
|  |  | 1 |  |  | 工程造价管理基础知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 工程造价构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 工程造价计价模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 建设项目决策阶段工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 建设项目设计阶段工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 建设项目承发包阶段工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 建设项目施工阶段工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 建设项目竣工阶段工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 工程造价信息管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学材料 |  | （指教材或讲义、参考资料、仪器、设备、教学软件等） 1.使用教材： （1）《工程造价管理》， 徐锡权等编著，北京大学出版社，2016. 2. 参考教材： 《工程造价计价与控制》，2017全国造价工程师执业资格考试培训教材 ，中国计划出版社. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学组 织形式 |  | （班级授课、分组教学以及组织具体安排方式等，如果是多位教师同时指导，还须说明教师分工安排） 授课班级为2018级工程造价4班，共23人次，小班额授课，对教学有利。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核方案 |  | 本课程采用过程性考核和终结性考核相结合。过程性考核占40%，终结性考核占60%。 过程性考核主要包括平日考勤（占20%）、学习态度（占10%），作业完成占10%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 6.教学进度表

| 周次 （ 月 日- 月 日） | 学时 | 单元名称 | 主要教学内容 | 作 业 形 式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 工程造价管理基础知识 | 工程造价的基本概念； 工程造价管理与控制； 工程造价控制； 建设工程造价管理制度。 |  |
| 2 | 4 | 工程造价构成 | 我国现行建设项目工程造价的构成； 设备及工、器具购置费用的构成； 我国现行建筑安装工程费用项目组成； |  |
| 3 | 4 | 工程造价构成 | 我国建设项目其他费用组成； 预备费、建设期利息和固定资产投资方向调节税 |  |
| 4 | 4 | 工程造价计价模式 | 工程造价计价原理与依据； 定额计价模式； |  |
| 5 | 4 | 工程造价计价模式 | 工程量清单计价模式 |  |
| 6 | 4 | 建设项目决策阶段工程造价管理 | 投资决策基本知识； 投资估算的编制与审查 |  |
| 7 | 4 | 建设项目决策阶段工程造价管理 | 建设投资估算的编制与审查； 建设项目的经济评价 |  |
| 8 | 4 | 建设项目设计阶段工程造价管理 | 工程设计基本知识； 设计方案的优选与限额设计； |  |
| 9 | 4 | 建设项目设计阶段工程造价管理 | 价值工程原理在设计方案竞选中的应用 |  |
| 10 | 4 | 建设项目设计阶段工程造价管理 | 设计概算的编制与审核； 施工图预算的编制与审核； |  |
| 11 | 4 | 建设项目发承包阶段工程造价管理 | 招投标与工程造价管理； 招标控制价的编制； |  |
| 12 | 4 | 建设项目发承包阶段工程造价管理 | 投标报价分析； 工程合同价款的确定； |  |
| 13 | 4 | 建设项目施工阶段工程造价控制 | 合同价款调整； 工程索赔 |  |
| 14 | 4 | 建设项目施工阶段工程造价控制 | 工程索赔； 工程计量与合同价款结算； |  |
| 15 | 4 | 建设项目施工阶段工程造价管理 | 偏差调整 |  |
| 16 | 4 | 建设项目竣工阶段工程造价控制 | 工程竣工结算； 工程竣工决算； 新增资产价值的确定； 竣工项目的保修回访。 |  |
| 17 | 4 | 工程造价信息管理 | 施工阶段工程造价控制 |  |
| 教研室主任审核意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 教学科审核意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 教学副院长审核意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 院长 意见 | 签字： 院章： 年 月 日 |  |  |  |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 工程造价的基本概念、工程造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.2.20 | 第几次课 | 1 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握工程造价的含义及其特点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能理解工程造价的含义及工程造价管理的含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生自学的能力，具有拓展知识，接受终身教育的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：工程造价控制的原则和重点 教学难点：工程造价的含义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 采用多媒体教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 一、 二、 三、 | 点名 对课程进行整体设计 教授内容 1.引入 柳京饭店原来打算成为拥有三千间房间，全球最高之饭店，并预计在1989年开幕。大厦工程1982年起展开，1992年完成结构工程后停工近20年后，于2008年4月恢复兴建。如果建成，它将是世界上最高的饭店、第7高的大楼、还是世界上位于台北、纽约、上海、迪拜和芝加哥以外的又一个高于100层的建筑，并可以额外再拥有世界最高饭店、世界最大金字塔型建筑等2项建筑纪录。柳京饭店平顶后一直是平壤最显眼的地标建筑，不过这个工程在朝鲜成为禁忌，在平壤的地图上都没有柳京饭店的标签。 工程造价管理的发展 中国古代著名的土木建筑家北宋时期的李诫编修的《营造法式》，共有三十四卷，可看作是古代的工程量计算规则或工料定额。清工部《工程做法则例》等中国古代算工算量的书籍中已形成一些计算工程量与工程造价的方法。没有工程量的计算，谈不上工程造价的确定，中国古代工程造价的管理是从算工算量开始的。 16世纪至18世纪，在现代化工业发展最早的英国，工程数量和工程规模的扩大要求有专人对已完工程量进行测算，计算工料和进行估价。从事这些工作的人员逐步专门化，并被称为工料测量师。 2.正文 1.1.1 工程造价的含义 1.第一种含义 从业主或投资者的角度来定义，是指有计划的建设某项工程，预期支付或实际支付的全部固定资产投资费用。 2.第二种含义 从承保商、供应商、设计市场供给主体来定义 ，是指工程价格，即为建成一项工程，预计或实际在土地、设备、技术劳务以及承包等市场上，通过招投标等交易方式所形成的建筑安装工程的价格和建设工程总价格。 1.1.2工程造价的特点 1.大额性 2.单个性 3.动态性 4.层次性 5.兼容性 1.1.3工程造价的职能 1.预测职能（项目决策、筹资、招投标） 2.控制职能 投资的控制——业主 成本控制——承包商 3.评价职能 4.调控职能——基于市场竞争机制 1.1.4 工程造价控制的含义 1.工程造价计价 是计算和确定建设项目的工程造价，简称工程计价，也称工程估价。 - 工程造价计价的特征 - (一)单件性计价 - (二)多次性计价 - 1.投资估算 - 2.概算造价 - 3.修正概算造价 - 4.预算造价 - 5.合同价 - 6.结算价 - 7.实际造价 - (三)组合性计价 - 工程造价的计算是分部组合而成。 - (四)计价方法的多样性 - 单价法和实物法 - (五)计价依据的复杂性 - 影响造价的因素多、计价依据复杂、种类繁多。依据主要有技术文件，定额，市场价格，关税杂费，管理费率，政府税率，通涨率。 - 1.工程造价多次性计价有各不相同时许价依据，对造价的精度要求也不相同，这就决定了计价方法具有( )。(12年造价员真题） - A.组合性 - B.多样性 - C.多次性 - D.单件性 - 1.2.1 工程造价管理的含义 - 建设项目工程造价管理是指在工程建设的全过程中全方位、多层次地运用技术、经济及法律等管理手段，解决工程建设中的造价预测、控制、监督、分析等实际问题，其目的是以尽可能少的人力、物力和财力获取最大的投资效益。 - 工程造价管理有两种含义：一是建设工程投资管理；二是工程价格管理。 - 1.2.2 工程造价管理的内容 - 工程造价管理的基本内容就是准确地计价和有效地控制造价。在项目建设的各阶段中，准确地计价就是客观真实地反映工程项目的价值量，而有效地控制则是围绕预定的造价目标，对造价形成过程的一切费用进行计算、监控，出现偏差时，要分析偏差的原因，并采取相应的措施进行纠正，保证工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 程造价控制目标的实现。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 工程造价控制、建设工程造价管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.2.21 | 第几次课 | 2 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握工程造价管理的概念，掌握工程造价控制的基本原则。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会运用基本知识分析问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上，严谨细致的良好学习习惯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：工程造价控制的原则和重点 教学难点：工程造价管理的含义 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 采用多媒体教学，案例教学。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 一、 二、 三、 | 回顾上节课所学内容 做关于上节内容的造价师往年真题 讲授新课 1.2.2 工程造价控制的含义 1.工程造价控制 在优化建设方案、设计方案的基础上，在建设程序的各个阶段，采用一定的方法和措施把工程造价控制在合理的范围和核定的造价限额以内。 有效的工程造价控制应体现以下三项原则： （1）以设计阶段为重点的建设全过程造价控制。 （2）主动控制，已取得令人满意的效果。 （3）技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段。 从该图可以看出，影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期1/4的技术设计前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%～75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为5%～35%。 很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。 从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职务分工。 从技术上采取措施，包括重视设计多方案选择，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计，深入技术领域研究节约投资的可能； 从经济上采取措施，包括动态的比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期策划 设计阶段 施工阶段 使用维护阶段 简单的概预算控制 全过程造价管理 全生命周期造价管理 | 1.2.3 工程造价控制的主要内容 1.各阶段的控制重点 (1)项目决策阶段 (2)初步设计阶段 (3)施工图设计阶段 (4)招标投标阶段 (5)工程施工阶段 (6)竣工验收阶段 2.关键控制环节 (1)决策阶段做好投资估算 (2)设计阶段强调限额设计 (3)招标投标阶段重视施工招标 (4)施工阶段加强合同管理与事前控制 1.2.4 工程造价管理理论 1.工程造价管理的主导模式 新的理论方法最显著的地方是：更加注重决策、设计阶段工程造价管理对工程造价的能动影响作用；更重视项目整个寿命期内价值最大化，而不仅仅是项目建设期的价值最大化。 2. 工程造价管理几种方法比较 (1) 全生命周期造价管理方法 ：要求人们在建设项目投资决策分析以及在项目备选方案评价与选择中要充分考虑项目建造成本和运营成本。 (2) 全过程工程造价管理方法：是一种基于活动和过程的建设项目造价管理模式，是一种用来科学确定和控制建设项目全过程造价的方法。 (3) 全面造价管理方法：最根本的特征是“全面”，不但包括了项目全生命周期和全过程造价管理的思想和方法，同时它还包括了项目全要素、全团队和全风险造价管理等全新的建设项目造价管理的思想和方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、 | 全生命周期造价管理将使用维护阶段纳入管理范围，相对于全过程造价控制又前进了一步。 习题 1.（13年）工程造价的有效控制应遵循的原则是（ ） Ａ．以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制 Ｂ．主动控制，已取得令人满意的效果 Ｃ．技术和经济相结合 Ｄ．以经济手段为主进行控制 2.以下工程造价控制措施中，不属于技术措施的是（ ）（13年造价员真题） Ａ．严格审核各项费用支出； Ｂ．重视设计多方案选择 Ｃ．编制合理的施工组织设计； Ｄ．伸入技术领域研究节约投资方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 工程造价的构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.2.27 | 第几次课 | 3 |  |  | 上课地点 |  |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握我国现行工程建设项目总投资的各组成部分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会计算建设项目总投资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：建设项目总投资的组成； 教学难点：建设投资的组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |  |  |  |
| 建设项目总投资 固定资产投资——工程造价 流动资产投资 流动资金 建设投资 工程费用 工程建设其他费用 设备及工器具购置费 建筑安装工程费用 按费用构成要素 固定资产其他费用 无形资产费用 其他资产费用 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期利息 我国现行建设项目总投资构成 固定资产投资方向调节税(目前已暂停征用） | 回顾上节课所学内容 做关于上节内容的造价师往年真题 讲授新课 应用案例1-5 在某建设项目投资构成中，设备及工期具购置费为2000万元，建筑安装工程费为1000万元，工程建设其他费为500万元，基本预备费为120万元，涨价预备费为80万元，建设期贷款为1800万元，应计利息为80万元，流动资金400万元，则该项目的建设总投资为（ ），其中建设投资为（ ）,静态投资为（ ），动态投资为（ ）？ 【解】： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  |  | 应到 |  |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |  |  |  |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 设备及工、器具购置费用的构成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 3 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.2.28 | 第几次课 | 4 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握设备及工器具购置费的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会计算国产非标准设备、进口设备的原价及购置费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 具有拓展知识、接受终生教育的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：进口设备抵岸价的计算； 教学难点：国产非标准设备购置费的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 国产设备原价的构成 国产标准设备原价 国产非标准设备原价 成本计算估价法 系列设备插入估价法 分布组合估价法 定额估价法 无论采用哪种方法，都应使非标准设备计价接近实际出厂价 般采用带有备件的原价 | 设备工、器具购置费 设备购置费 工、器具购置费 2.3.1 设备购置费的构成及计算 设备购置费是指为建设工程购置或自制的达到固定资产标准的设备、工具、器具的费用。 设备购置费=设备原价或进口设备抵岸价+设备运杂费 （一）1.国产标准设备原价 设备制造厂的交货价，即出厂价。 2.国产非标准设备原价 按成本计算估价法计算非标准设备原价，如下表： 构成; 计算公式; 注意事项. 材料费; 材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价. 加工费; 设备总质量（t）×设备每吨加工费. 辅助材料费; 设备总质量（t）辅助材料费指数. 专用工具费; （材料费+加工费+辅助材料费）×专用工具费率. 废品损失费; （材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费）×废品损失费率. 外购配套件费; 相应的购买价格加上运杂费. 包装费; （材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）×包装费率; 计算包装费时把外购配件费用加上。. 利润; （材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费）×利润率; 计算利润时不包括外购配件费用，但包括包装费。. 税金; 增值税=当期销项税额—进项税额 当期销项税额=销售额×适用增值税率; 主要指增值税. 非标准设备设计费; 按国家规定的设计费收费标准计算. 例题：某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费20万元，加工费2万元，辅助材料费4000元，专用工具费率1.5%，废品损失费率10%，外购配套件费5万元，包装费率1%，利润率为7%，增值税率17%，非标准设备设计费2万元，求该国产非标准设备的原价。 解： 该国产非标准设备的原价=22.4+0.336+2.274+5+0.3+1.772+5.454+2=39.536万元 序号; 项目; 计算公式. 1; 材料费; 材料费=材料净重×（1+加工损耗系数）×每吨材料综合价. 2; 加工费; 加工费=设备总重量（吨）×设备每吨加工费. 3; 辅助材料费; 辅助材料费=设备总重量×辅助材料费指标. 4; 专用工具费; 专用工具费=（材料费+加工费+辅助材料费）×一定百分比; 专用工具费=（20+2+0.4)×1.5%=0.336万元. 5; 废品损失费; 废品损失费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费）×一定百分比; 废品损失费=（20+2+0.4+0.336)×10%=2.274万元. 6; 外购配套件费; 按设备设计图纸所列的外购配套件的名称、型号、规格、数量、重量，根据相应的价格加运杂费计算. 7; 包装费; 包装费=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+外购配套件费）×一定的百分比; 包装费=( 22.4+0.336+2.274+5)×1%=0.300万元. 8; 利润; 利润=（材料费+加工费+辅助材料费+专用工具费+废品损失费+包装费）×一定的利润率; 利润=（22.4+0.336+2.274+0.3)×7%=1.772万元. 9; 税金; 增值税=当期销项税额—进项税额 当期销项税额=销售额×适用增值税率; 销项税金=（22.4+0.336+2.274+5+0.3+1.772) ×17%=5.454万元. 10; 非标准设备设计费; 按国家规定的设计费收费标准计算. （二）进口设备原价：指进口设备的抵岸价，即抵达买方边境港口或边境车站，且交完关税为止形成的总价格。 进口设备的交货方式：内陆交货类目的地交货类装运港交货类 交货方式; 买方职责; 卖方职责; 特点. 内陆交货类; 买方按时接受货物，交付货款，负担接货后的一切费用及风险，并自行办理出口手续和装运出口; 卖方及时提交合同规定的货物和有关凭证，并负担交货前的一切费用及风险; 卖方在出口国内陆的某个地点交货。货物的所有权在交货后由卖方转移给买方. 目的地交货类; 只有当卖方在交货点将货物置于买方的控制下才算交货，才能向买方收取货款。买才方承担责任、费用、风险。; 卖方在进口国的港口或内地交货; 这种交货方式对卖方来说风险太大，一般国际贸易中卖方不愿采用。. 装运港交货类; 买方凭货物装船后提供的货运单据拨付货款; 卖方在出口国装运港交货; 卖方按照约定的时间在装运港交货，只要卖方把合同规定的货物装船后提供货运单据便完成交货任务，可凭单据收回货款。. |  |  |
|  | 进口设备抵岸价=货价+国际运费 +运输保险费+银行财务费+外贸手续费 +关税+增值税+消费税+海关监管手续费+车辆购置附加费 到岸价（CIF）=货价+国际运费+运输保险费 项目; 内容; 计算公式. 货价; 指装运港船上交货价（FOB），也叫离岸价; 货价=离岸价（FOB）×人民币外汇牌价. 国际运费; 即从装运港（站）到达我国抵达港（站）的运费; 国际运费（海、陆、空）=原价货币（FOB）×运费率 国际运费（海、陆、空）=运量×单位运价. 国外运输保险费; 保险人根据保险契约的规定对货物在运输过程中发生的承保责任范围内的损失给予经济上的补偿; 国外运输保险费=（离岸价+国外运费）×国外保险费率. 银行财务费; 一般指中国银行手续费; 银行财务费=离岸价×人民币外汇牌价×银行财务费率. 外贸手续费; 按对外经济贸易部规定的外贸手续费率及取得费用; 外贸手续费费率=到岸价×人民币外汇牌价×外贸手续费率. 关税; 由海关对进出国境或关境的货物和物品征收的一种税; 关税=到岸价格（CIF）×人民币外汇牌价×进口关税税率. 增值税; 对从事进口贸易的单位和个人，在进口商品报关进口后征收的税种。; 进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率 组成计税价格=到岸价×人民币外汇牌价+关税+消费税. 消费税; 对部分产品（如汽车等）征收; 消费税=. 海关监管手续费; 指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费。对于全额征收进口关税的货物不计本项费用。; 海关监管手续费=到岸价×人民币外汇牌价×海关监管手续费率（一般为0.3%）. 车辆购置附加费; 进口车辆须缴纳进口车辆购置附加费; 进口车辆购置附加费=（到岸价+关税+消费税+增值税）×进口车辆购置附加费费率. 例题：某项目进口一批工艺设备，其银行财务费为4.25万元，外贸手续费为18.9万元，关税税率为20%，增值税税率为17%，抵岸价为1792.19万元。该批设备无消费税，海关监管手续费，则该批进口设备的到岸价格（CIF）为 ： 1792.19−4.25−18.9（1+17%）×（1+20%）=1260万元 |  |  |
|  | 4.设备运杂费。设备运杂费通常由下列各项构成： 1)运费和装卸费。 2)包装费。 3)供销部门的手续费。 4)采购与仓库保管费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 我国现行建筑安装工程费用项目组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.5 | 第几次课 | 5 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握建筑安装工程费用的构成与计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会计算建筑安装工程费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有具有爱岗敬业与团队合作精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：建筑安装工程费用的组成， 教学难点：建筑安装工程费用的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 2.2.3 按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算 建 筑 安 装 工 程 费 1.计时工资或计件工资 2.奖金 3.津贴、补贴 4.加班加点工资 5.特殊情况下支付的工资 1.材料原价 2.运杂费 3.运输损耗费 4.采购及保管费 1.施工机械使用费 2.仪器仪表使用费 1.管理人员工资 2.办公费 3.差旅交通费 4.固定资产使用费 5.工具用具使用费 6.劳动保险和职工福利费 7.劳动保护费 8.检验试验费 9.工会经费 10.职工教育经费 11.财产保险费 12.财务费 13.税金 14.其他 1.社会保险费 2.住房公积金 3.工程排污费 人工费 材料费 施工机具使用费 企业管理费 利润 规费 税金 ①折旧费 ②大修理费 ③经常修理费 ④安拆费及场外运费 ⑤人工费 ⑥燃料动力费 ⑦税费 ①养老保险费 ②失业保险费 ③医疗保险费 ④生育保险费 ⑤工伤保险费 1.营业税 2.城市维护建设税 3.教育费附加 4.地方教育附加 1.分部分项工程费 2.措施项目费 3.其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.4 按按造价形成划分建筑安装工程费用项目构成和计算 建 筑 安 装 工 程 费 1.房屋建筑与装饰工程 ①土石方工程 ②桩基工程 …… 仿古建筑工程 3.通用安装工程 4.市政工程 5.园林绿化工程 6.矿山工程 7.构筑物工程 8.城市轨道交通工程 9.爆破工程 …… 分部分项工程费 措施项目费 其他项目费 规费 税金 1.人工费 2.材料费 3.施工机具使用费 4.企业管理费 5.利润 1．安全文明施工费 2．夜间施工增加费 3．二次搬运费 4．冬雨季施工增加费 5．已完工程及设备保护费 6．工程定位复测费 7．特殊地区施工增加费 8．大型机械进出场及安拆费 9．脚手架工程费 …… 1.暂列金额 2.计日工 3.总承包服务费 …… 1.社会保险费 2.住房公积金 3.工程排污费 ①养老保险费 ②失业保险费 ③医疗保险费 ④生育保险费 ⑤工伤保险费 1.营业税 2.城市维护建设税 3.教育费附加 4.地方教育附加 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 【应用案例2-2】 某工程项目业主拟采用工程量清单计价方式公开招标确定承包人，请你协助编制该工程项目的招标控制价。清单项目及费用包括：分项工程费用200万元;相应专业措施费用16万元，安全文明施工措施费6万元;计日工费用为3万元，暂列金额为12万元，特种门窗工程（专业分包）暂估价30万元，总承包服务费为专业分包工程费用的5%;规费和税金综合税率为7%，计算基础为分项工程费加措施费加其他项目费。 【解】： 该工程项目的招标控制价为：（200+16+6+3+12+30+30×5%）×（1+7%）=287.295万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 工程建设其他费用组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.6 | 第几次课 | 6 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握工程建设其他费用的构成内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能列出工程建设其他费用的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有自学的能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：工程建设其他费的内容； 教学难点：建设用地费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 工程建设其他费用，是指建设单位从工程筹建起到工程竣工验收交付使用止的整个建设期间，除建筑安装工程费用和设备及工、器具购置费用以外的，为保证工程建设顺利完成和交付使用后能够正常发挥效用而发生的各项费用的总和。 2.4.1建设用地费 建设用地费：任何一个建设项目都固定于一定地点与地面相连接，必须占用一定量的土地，也就必然要发生为获得建设用地而支付的费用，这就是土地使用费 。 获取国有土地使用权的基本方式有两种：一种是出让方式，而是划拨方式。另外还有租赁和转让方式。 (1)通过出让方式获取国有土地使用权。国有土地使用权出让，是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。土地使用权出让最高年限按下列用途确定： ①居住用地70年。 ②工业用地50年。 ③教育、科技、文化、卫生、体育用地50年。 ④商业、旅游、娱乐用地40年。 ⑤综合或者其他用地50年。 通过出让方式获取国有土地使用权又可以分成两种具体方式：一是通过招标、拍卖、挂牌等竞争出让方式获取国有土地使用权，二是通过协议出让方式获取国有土地使用权。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 征地及拆迁补偿费 取得国有土地使用费 征地及拆迁补偿费,是指建设项目通过计划拨方式取得无限期的土地使用权,依照(中华人民共和国土地管理法)等规定所支付的费用 以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位，按照国务院规定的标准和办法，缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后，方可使用土地 土地补偿费 安置补助费 土地管理费 土地使用权出让金 征地补偿费 拆迁补偿费 拆迁补偿 | 按国家相关规定，工业（包括仓储用地，但不包括采矿用地）、商业、旅游、娱乐和商品住宅等各类经营性用地，必须以招标、拍卖、挂牌方式出让。 (2)通过划拨方式获取国有土地使用权。国有土地使用权划拨，是指县级以上人民政府依法批准，在土地使用者缴纳补偿、安置等费用后将该幅土地交付其使用，或者将土地使用权无 荏交石给土地使用者使用的行为。国家对划拨用地有着严格的规定，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得： ①国家机关用地和军事用地。 ②城市基础设施用地和公益事业用地。 ③国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地。 ④法律、行政法规规定的其他用地。 2.4.2与项目建设有关的其他费用 1.建设管理费 (1)建设管理费的内容。 ①建设单位管理费 ②工程监理费 (2)建设单位管理费的计算。 建设单位管理费按照工程费用之和(包括设备工器具购置费和建筑安装工程费用)乘以建设单位管理费费率计算。 - 可行性研究费 4.研究试验费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相 关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所 需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。这项费用按照设计单位根据本工程项目的需要提出的研究试验内容和要求计算。在计算时要注意不应包括以下项目： (1)应由科技三项费用(即新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费)开支的 项目。 (2)应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究试验费。 (3)应由勘察设计费或工程费用中开支的项目。 4.勘察设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 预备费和建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.12 | 第几次课 | 7 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握预备费、建设期利息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会计算预备费、建设期的利息。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：预备费、建设期利息的计算； 教学难点：预备费包含的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 预备费：指在初步设计文件及概算中难以事先预料而在建设期可能发生的工程和费用。 预备费 基本预备费 价差预备费 1.基本预备费 基本预备费是指针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出而事先预留的费用，又称工程建设不可预见费，主要指设计变更及施工过程中可能增加工程量的费用。 1）基本预备费的内容 (1)在批准的初步设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料待用、局部地基处理等增加的费用。 (2)一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，实行工程保险的工程项目，该费用应适当降低。 (3)竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。 (4)超规超限设备运输增加的费用。 2）基本预备费的计算 基本预备费是按各工程建设费和工程建设其他费用之和为计取基础，乘以基本预备费费率进行计算。 基本预备费=(工程费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率 2.价差预备费 1）价差预备费的内容 价差预备费是指在建设期内利率、汇率或价格等因素的变化而与预留的可能增加的费用，亦称价格变动不可预见费。费用内容包括：人工、设备、材料、施工机械的价差费，建筑安装工程费及工程建设其他费用调整，利率、汇率调整等增加的费用。 2）价差预备费的测算方法 一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。计算公式为： 【应用案例】 某建设项目建安工程费5000万元，设备购置费3000万元，工程建设其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用2000万元，已知基本预备费率5%，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。平均投资价格上涨率为6%，求建设项目建设期间涨价预备费。 【解】： 基本预备费为 静态投资 建设期第一年完成投资 第一年涨价预备费为： 第二年完成投资 第二年涨价预备费为： 第三年完成投资 第三年涨价预备费为： 建设期的涨价预备费为： 练：某建筑工程在建设初期的建筑工程费和设备工器具购置费为４５０００万元。按本项目实施进度计划，工程建设前期为1年，项目建设期为３年，投资分年使用比例为：第一年２５％，第二年５５％，第三年２０％，建设期内预计年平均价格总水平上涨率为５％。建设期贷款利息为１３９５万元，建设工程其它费用为３８６０万元，基本预备费率为１０％。试估算该项目的涨价预备费。 2.5.2 建设期利息 计算方法：通常假设借款均在每年的年中支用，借款第一年按半年计算，其余各年按全年计息。建设期借款利息实行复利计算。 计算公式： 各年应计利息=（年初借款本息合计+本年借款额/2）×年利率 例题：某新建项目，建设期为３年，共向银行贷款１３００万元，贷款时间为：第一年３００万元，第二年６００万元，第三年４００万元。年利率为６％，计算建设期利息 。 解：在建设期，各年利息计算如下： 第一年应计利息＝１／２×３００×６％＝９（万元） 第二年应计利息＝（３００＋９＋１／２×６００）×６％ ＝３６．５４（万元） 第三年应计利息＝（３００＋９＋６００＋３６．５４＋１／２ ×４００）×６％＝６８．７３（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设期利息总和为１１４．２７万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

- 单元教学设计及教案

| 授课题目 | 投资决策与工程造价控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.13 | 第几次课 | 8 |  | 上课地点 |  | 学校教学平台、腾讯课堂 |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解建设项目决策阶段与工程造价的关系；掌握决策阶段影响工程造价的因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知道决策阶段影响工程造价的因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有创新与创业的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：决策阶段影响工程造价的因素； 教学难点：建设项目决策阶段与工程造价的关系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 建设项目的周期与造价控制 项目建设的周期是指建设工程项目从投资意向开始到投资终结的全过程。 一般包括三个方面内容：（1）投资全过程客观上包括的工作内容、工作次序和工作类型；（2）投资全过程中性质不同的各阶段划分；（3）各阶段、各项工作间的联系。 一个建设项目从计划建设到建成投产一般要经过决策、设计、施工和总结评价4个阶段。 序号; 阶段; 内容; 基本 特征; 投入; 费用. 1; 决策阶段; 1、投资意向；2、市场研究与投资机会分析；3、项目建议书；4、初步可行性研究；5、详细可行性研究；6、建设项目决策; 智力化或称知识密集性; 投资机会分析费、市场调查分析费和可行性研究费; ≤总投资 的5%. 2; 设计阶段; 1、初步设计；2、投资准备；3、技术设计；4、施工图设计; 智力和技术的双重性; （1）设计人员的工作报酬（2）某些重要建设要素的预订和购置，主要订购的是土地和特殊材料设备; ≤总投资的10%. 3; 施工阶段; 1、施工组织设计；2、施工准备； 3、组织施工；4、生产准备；5、竣工验收; 资金和劳动的双重性; （1）建筑施工人员的工作报酬（2）建筑施工要素的投入; 约占总投资的 70%～80%. 4; 总结评价阶段; 1、投产运营和投资回收；2、投资项目后评价; 探索项目事后控制和检验评价的规律和方法. |  |  |
|  | 从该图可以看出，影响项目投资最大的阶段，是约占工程项目建设周期1/4的技术设计前的工作阶段。在初步设计阶段，影响项目投资的可能性为75%～95%；在技术设计阶段，影响项目投资的可能性为35%～75%；在施工图设计阶段，影响项目投资的可能性为5%～35%。 很显然，项目投资控制的重点在于施工以前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制项目投资的关键就在于设计。 正确决策是合理确定与控制工程造价的前提。 4.1.2 建设项目决策与工程造价的关系 （一）项目决策的正确性是工程造价合理性的前提 （二）项目决策的内容是决定工程造价的基础 （三）造价高低、投资多少也影响项目决策 （四）项目决策的深度影响投资估算的精确度，也影响工程造价的控制效果 3.1.3决策阶段造价确定与控制的意义 1.提高资金利用率和投资控制效率。 2.使工程造价确定与控制工作更主动。 3.便于技术与经济相结合。 4.在决策和设计阶段控制工程造价效果更显著。 项目工程造价的多少主要取决于项目的建设标准。 建设标准的主要内容有：建设规模、占地面积、工艺装备、建筑标准、配套工程、劳动定员等方面的标准或指标。 4.1.3项目决策阶段影响工程造价的主要因素 （一）项目建设规模 项目建设规模也称项目生产规模，是指项目设定的正常生产营运年份可能达到的生产能力或者使用效益。 合理经济规模是指在一定技术条件下，项目投入产出比处于较优状态，资源和资金可以得到充分利用，并可获得较优经济效益的规模。 项目规模合理化的制约因素有： 1. 市场因素 2. 技术因素 3. 环境因素 建设规模方案比选 1）盈亏平衡产量分析法。 2）平均成本法 3）生产能力平衡法 4）政府和行业规定。 （二）建设地区及建设地点（厂址） 1. 建设地区的选择 建设地区选择得合理与否，在很大程度上决定着拟建项目的命运，影响着工程造价的高低、建设工期的长短、建设质量的好坏，还影响到项目建成后的运营状况。因此，建设地区的选择要充分考虑各种因素的制约，具体要考虑以下因素： - 要符合国民经济发展战略规划、国家工业布局总体规划和地区经济发展规划的要求。 - （2）要根据项目的特点和需要，充分考虑原材料条件、能源条件、水源条件、各地区对项目产品需求及运输条件等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）要综合考虑气象、地质、水文等建厂的自然条件。 （4）要充分考虑劳动力来源、生活环境、协作、施工力量、风俗文化等社会环境因素的影响。 建设地区的选择要遵循两个原则： （1）靠近原料、燃料供应地和产品消费地的原则。 （2）工业项目适当聚集的原则。 （二）建设地区及建设地点（厂址） 2. 建设地点（厂址）的选择 （1）选择建设地点的要求： 1）节约土地，少占耕地。 2）减少拆迁移民。 3）应尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段 4）要有利于厂区合理布置和安全运行。 5）尽量靠近交通运输条件和水电等供应条件好的地方。 6）应尽量减少对环境的污染。 （2）厂址选择时的费用分析。 1）项目投资费用。 2）项目投产后生产经营费用比较。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 建设项目可行性研究报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.19 | 第几次课 | 9 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握建设项目可行性研究报告的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会编制可行性研究报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有创新与创业的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：可行性研究报告的内容； 教学那点：可行性研究报告的审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 建设项目建议书的内容 （1）建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 （2）产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目，还要说明城市规划和行政主管部门的初步审 核意见。 （3）资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 （4）投资估算和资金筹措设想。 利用外资项目要说明利用外资的可能性，以及偿还贷款能力的大体测算。 （5）项目的进度安排。 （6）经济效益和社会效益的初步估计。 2.2.1 可行性研究的概念和作用 （一）可行性研究的概念 建设项目的可行性研究是在投资决策前，对与拟建项目有关的社会、经济、技术等各方面进行深入细致的调查研究，对各种可能拟定的技术方案和建设方案进行认真的技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。 在此基础上，对拟建项目的技术先进性和适用性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行全面分析、系统论证、多方案比较和综合评价，由此得出该项目是否应该投资和如何投资等结论性意见，为项目投资决策提供可靠的科学依据。 （二）可行性研究的作用 （1）作为建设项目投资决策的依据。 （2）作为编制设计文件的依据。 （3）作为向银行贷款的依据。 （4）作为建设项目与各协作单位签订合同和有关协议的依据。 （5）作为环保部门、地方政府和规划部门审批项目的依据。 （6）作为施工组织、工程进度安排及竣工验收的依据。 （7）作为项目后评估的依据。 2.2.2 可行性研究的内容与编制 （一）可行性研究报告的内容 可行性研究的内容应能满足作为项目投资决策的基础和重要依据的要求。 一般工业建设项目的可行性研究应包含以下几个方面内容： 1. 总论 （1）项目背景。 包括项目名称、承办单位情况、可行性研究报告编制依据、项目提出的理由与过程等。 （2）项目概况。 包括项目拟建地点、拟建规模与目标、主要建设条件、项目投入总资金及效益情况和主要技术经济指标等。 （3）问题与建议。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要指存在的可能对拟建项目造成影响的问题及相关解决建议。 2. 市场预测 市场预测是对项目的产出品和所需的主要投入品的市场容量、价格、竞争力和市场风险进行分析预测，为确定项目建设规模与产品方案提供依据。包括：产品市场供应预测、产品市场需求预测、产品目标市场分析、价格现状与预测、市场竞争力分析、市场风险。 3. 资源条件评价 只有资源开发项目的可行性研究报告才包含此项。资源条件评价包括资源可利用量、资源品质情况、资源赋存条件和资源开发价值。 4. 建设规模与产品方案 在市场预测和资源评价的基础上，论证拟建项目的建设规模和产品方案，为项目技术方案、设备方案、工程方案、原材料燃料供应方案及投资估算提供依据。 （1）建设规模。包括建设规模方案比选和比选的结果——推荐方案及理由。 （2）产品方案。包括产品方案构成、产品方案比选和比选的结果——推荐方案及理由。 5. 厂址选择 可行性研究阶段的厂址选择是在项目建议书的基础上，进行具体坐落位置选择。 6. 技术方案、设备方案和工程方案 （1）技术方案。 包括生产方法、工艺流程、工艺技术来源及推荐方案的主要工艺。 （2）主要设备方案。 包括主要设备选型、来源和推荐的设备清单。 （3）工程方案。 7. 主要原材料、燃料供应 8. 总图布置、场内外运输与公用辅助工程 9. 能源、资源节约措施 10. 环境影响评价 11. 劳动安全卫生与消防 12. 组织机构与人力资源配置 13. 项目实施进度 14. 投资估算 15. 融资方案 16. 项目的经济评价 17. 社会评价 18. 风险分析 19. 研究结论与建议 项目可行性研究报告的内容可概括为三大部分。 首先是市场研究，包括产品的市场调查和预测研究，这是项目可行性研究的前提和基础，其主要任务是要解决项目的“必要性”问题； 第二是技术研究，即技术方案和建设条件研究，这是项目可行性研究的技术基础，它要解决项目在技术上的“可行性”问题； 第三是效益研究，即经济效益的分析和评价，这是项目可行性研究的核心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 部分，主要解决项目在经济上的“合理性”问题。 市场研究、技术研究和效益研究共同构成项目可行性研究的三大支柱。 2.2.3 可行性研究报告的审批 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，政府对于投资项目的管理分为审批、核准和备案三种方式。 凡企业不使用政府性资金投资建设的项目，政府实行核准制或备案制，其中企业投资建设实行核准制的项目，仅须向政府提交“项目申请报告”，而无需报批项目建议书、可行性研究报告和开工报告； 备案制无需提交项目申请报告，只要备案即可。 因此，凡不使用政府性投资资金的项目，可行性研究报告无需经过任何部门审批。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 投资估算的编制与审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 | 2020.3.20 | 第几次课 | 10 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握建设项目决策阶段投资估算的内容和编制方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会进行投资估算的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：投资估算的计算； 教学难点：投资估算方法的选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 2.3.1 投资估算的定义 投资估算是在对项目的建设规模、产品方案、工艺技术和设备方案、工程方案及项目实施进度等进行研究并基本确定的基础上，估算项目所需资金总额（包括建设投资和流动资金）并测算建设期分年资金使用计划。 2.3.2 建设工程项目投资估算的内容 投资估算的内容，从费用构成来讲应包括该项目从筹建、设计、施工直至竣工投产所需的全部费用，分为建设投资和流动资金两部分。 建设投资估算内容按照费用的性质划分，包括建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费、涨价预备费、建设期利息等。 1、我国建设工程项目的投资估算分为以下几个阶段： （1）项目规划阶段的投资估算。此阶段是指有关部门根据国民经济发展规划、地区发展规划和行业发展规划的要求，编制一个项目的建设规划。 （2）项目建议书阶段的投资估算。此阶段，按项目建议书中的产品方案、项目建设规模、产品主要生产工艺、企业车间组成、初选建厂地点等，估算项目所需要的投资额。 （3）初步可行性研究阶段的投资估算。此阶段是在掌握了更详细、更深入的资料条件下，估算项目所需的投资额。 （4）详细可行性研究阶段的投资估算。此阶段的投资估算至关重要，因为这个阶段的投资估算经审查批准之后，便是工程设计任务书中规定的项目投资限额，并可据此列入项目年度基本建设计划。 4.3.3 建设工程投资估算的阶段划分和精度要求 工作阶段; 工作性质; 投资估算方法; 投资估算误差率; 投资估算作用. 项目决策阶段; 投资机会研究或项目建议书阶段; 项目设想; 生产能力指数法、资金周转率法; ±30%; 鉴别投资方向；寻找投资机会提出项目投资建议. 初步可行性研究; 项目初选; 比例系数法、指标估算法; ±20%; 广泛分析，筛选方案； 确定项目初步可行； 确定专题研究课题. 详细可行性研究; 项目拟订; 模拟该算法; ±10%; 多方案比较，提出结论性建议，确定项目投资的可行性. |  |  |
|  | 4.3.4 投资估算的编制步骤 名称; 特点; 适应范围; 精度. 单位生产能力估算法; 把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系。使用这种方法时要注意拟建项目的生产能力和完全类似项目的可比性。; 适用于新建项目或装置的估算。; 误差较大. 生产能力指数法; 造价与规模（或容量）呈非线性关系，且单位造价随工程规模（或容量）的增大而减小。 此方法不需要详细的工程设计资料，只知道工艺流程及规模就可以。; 适用于拟建装置或项目与用来参考的已知装置或项目的规模不同的场合。; 精确度略高于单位生产能力估算法，误差在±20%之内。. 系数估算法; 设备系数法; 以拟建项目的设备费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出建设项目总投资。; 常用于国内项目的项目建议书阶段。; 精度较低。. 主体专业系数法; 以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关资料，计算出拟建项目各专业工程与工艺设备投资的百分比，进而求项目总投资。. 朗格系数法; 以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目的建设费用。原理是将总成本费用中的直接成本和间接成本分别计算，再合为项目建设的总成本费用。; 世行项目投资估算常用方法，适用于工业项目。; 估算误差在10% ～15%. 比例估算法; 根据统计资料，先求出已有同类企业主要设备投资占全厂建设投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，即可按比例求出拟建项目的建设投资。; 适用于设备投资占比例较大的项目. 指标估算法; 这种方法是把建设项目划分为各项具体工程，再根据各种具体的投资估算指标，进行各项费用项目或单位工程投资的估算，在此基础上，可汇总成每一单项工程的投资，进而求得总投资。; 适用于规划性建设项目; 其精度依赖于对各项指标的实事求是地调整与换算。. 1.单位生产能力估算法 依据调查的统计资料，利用相近规模的单位生产能力投资乘以建设规模，即得拟建项目投资。计算公式为： C2=C1Q1Q2f |  |  |
|  | 这种方法把项目的建设投资与其生产能力的关系视为简单的线性关系。使用这种方法时要注意拟建项目的生产能力和完全类似项目的可比性，否则误差很大。 这种方法主要用于新建项目或装置的估算，十分简便迅速，但要求估价人员掌握足够的典型工程的历史数据，而且这些数据应与单位生产能力的造价有关，方可应用，而且必须是新建资料与所选取装置的历史资料相类似，仅存在规模大小和时间上的差异。 2.生产能力指数法 计算公式： C2=C1Q2Q1x⋅f 该法中生产能力指数n是一个关键因素。不同行业、性质、工艺流程、建设水平、生产率水平的项目，应取不同的指数值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 投资估算的方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 11 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握建设项目决策阶段投资估算的内容和编制方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会进行投资估算的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有爱岗敬业与团队合作精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：投资估算的计算； 教学难点：投资估算方法的选择。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 选取x的原则是：靠增加设备、装置的数量，以及靠扩大生产场所扩大生产规模时，x取0.8～0.9；靠提高设备、装置的功能和效率扩大生产规模时， x取0.6～0.7 。 生产能力指数法误差可控制在正负20%以内，尽管误差仍较大，但有它独特的好处：即这种估价法不需要详细的工程设计资料，只知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法估价。 【应用案例2-1】 按照生产能力指数法(n=0.6,f=1),若将设计中的化工生产系统的生产能力提高三倍，投资额大约增加（ ）。 A. 200% B. 300% C. 230% D. 130% 答案：D 3.系数估算法 （1）设备系数法。此法以拟建项目的设备费为基数，根据已建成的同类项目的建筑安装费和其他工程费等与设备价值的百分比，求出拟建项目建筑安装工程费和其他工程费，进而求出建设项目总投资。计算公式为： 【应用案例4-2】 甲公司于2010年8月拟兴建以年产60万吨甲产品的工厂，现获得乙公司2005年6月投产的年产40万吨甲产品类似工厂的建设投资资料。乙公司类似厂的设备费为18000万元，建筑工程费9000万元，安装工程费6000万元，工程建设其他费5000万元。若拟建项目的其他费用为7000万元，考虑因200年至2010年时间因素导致的对设备费、建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费的综合调整系数分别为1.1、1.2、1.2、1.1，生产能力指数为0.6。估算拟建项目的静态投资。 解： （1）求已建项目建筑工程费、安装工程费、工程建设其他费站设备费的百分比。 建筑工程费：,安装工程费： 工程建设其他费： （2）估算拟建项目的静态投资： - 主体专业系数法。以拟建项目中投资比重较大，并与生产能力直接相关的工艺设备投资为基数，根据已建同类项目的有关资料，计算出拟建项目各专业工程与工艺设备投资的百分比，进而求项目总投资。计算公式为： - 这种方法简单易行，但是精度较低，一般用于设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要生产工艺设备投资比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情况。 - （3）朗格系数法。这种方法是以设备费为基数，乘以适当系数来推算项目的建设费用。原理是将总成本费用中的直接成本和间接成本分别计算，再合为项目建设的总成本费用。其计算公式为： - 朗格系数法是世行项目投资估算常采用的方法。 - 朗格系数法估算误差在10% ～15%。 朗格系数包含的内容见表。 朗格系数包含的内容 项目; 固体流程; 固流流程; 液体流程. 朗格系数; 3.1; 3.63; 4.74. 内 容; （a）包括基础、设备、绝热、油漆及设备安装. （b）包括上述在内和配管工程费; (a)×1.1; (a)×1.25; (a)×1.6. （c）装置直接费; (b) ×1.5. （d）包括上述在内和间接费; (c)×1.31; (c)×1.35; (c)×1.38. - [例题]在北非某地建设一座年产30万套汽车轮胎的工厂，已知该工厂的设备到达该工地的费用为2204万美元。试估算该工厂的投资。 - [解]轮胎工厂的生产流程基本上属于固体流程，因此在采用朗格系数法时，全部数据应采用固体流程的数据。现计算如下： - （1）设备到达现场的费用2204万美元。 - （2）计算费用（a）=E×1.43=3151.72（万美元） - 则设备基础、绝热、油刷及安装费用为：3151.72－2204=947.72（万美元） - （3）计算费用（b） - （b）=E×1.43×1.1=2204×1.43×1.1=3466.89 （万美元） - 则其中配管（管道工程）费用为：3466.89 － 3151.72=315.17（万美元） - （4）计算费用（c） - （c） =E×1.43×1.1×1.5=5200.34 （万美元） - 则电气、仪表、建筑等工程费用为：5200.34 － 3466.89=1733.45(万美元） - （5）计算投资C - 则间接费用为：6812.45－ 5200.34=1612.11（万美元) |  |  |
|  | 由此估算出该厂的总投资为6812.45 万美元，其中间接费用为1612.11万美元。 4.比例估算法 根据统计资料，先求出已有同类企业主要设备投资占全厂建设投资的比例，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，即可按比例求出拟建项目的建设投资。其表达式为： 比例估算法适用于设计深度不足，主要生产工艺设备投资占比例较大的项目，行业内相关系数等基础资料完备的情况。 - 5. 混合法 - 6、指标估算法（用于项目建议书和可行性研究阶段） 这种方法是把建设项目划分为建筑工程、设备安装工程、设备及工器具购置费及其他基本建设费等费用项目或单位工程，再根据各种具体的投资估算指标，进行各项费用项目或单位工程投资的估算，在此基础上，可汇总成每一单项工程的投资。另外再估算工程其它费用及预备费，即求得建设项目总投资。 使用指标估算法，应注意以下事项： a、使用指标估算法应根据不同地区、年代而进行调整。因为地区、年代不同，设备与材料的价格均有差异，调整方法可以按主要材料消耗量或“工程量”为计算依据；也可以按不同的工程项目的“万元工料消耗定额”而定不同的系数。在有关部门颁布有定额或材料价差系数（物价指数）时，可据其调整。 b、使用估算指标法进行投资估算决不能生搬硬套，必须对工艺流程、定额、价格及费用标准进行分析，经过实事求是的调整与换算后，才能提高其精度。 2.4.6 流动资金估算方法 1.分项详细估算法 对流动资产和流动负债这两类因素分别进行估算，流动资产与流动负债的差值即为流动资金需要量。在可行性研究中，为简化计算，仅对存货、现金、应收账款这3项流动资和应付账款这项负债进行估算。可行性研究阶段的流动资金估算应采用分项详细估算法，可按下述步骤及计算公式计算： 流动资金=流动资产-流动负债，其中： （1）流动资产=应收账款+存货+现金+预付账款 （2）流动负债=应付账款+预收账款 （3）应收账款=年销售收入／应收账款周转次数 （4）存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品 （5）外购原材料=年外购原材料总成本／按种类分项周转次数 （6）外购燃料=年外购燃料／按种类分项周转次数 （7）其他材料=年其他材料费用/其他材料周转次数 （8）在产品=（年外购原材料、燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用）／在产品周转次数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （9）产成品=年经营成本／产成品周转次数 （10）现金=（年工资及福利费+年其他费用）／现金周转次数 （11）年其他费用=制造费用+管理费用+销售费用-（以上三项费用中所含的工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费） （12）预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数 （13）应付账款=外购原材料、燃料动力及其他材料年费用／应付账款周转次数 （14）预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数 2.扩大指标估算法 扩大指标估算法是指在拟建项目某项指标的基础上，按照同类项目相关资金比率估算出流动资金需用量的方法。 （1）按建设投资的一定比例估算。例如国外化工企业的流动资金一般是按建设投资的15%～20%计算。 （2）按经营成本的一定比例估算。 （3）按年销售收入的一定比例估算。 （4）按单位产量占用流动资金的比例估算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

- 单元教学设计及教案

| 授课题目 | 建设项目的经济与财务评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 12 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解建设项目经济评价相关知识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知道财务评价的指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有拓展知识、接受终生教育的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：财务评价的内容及指标； 教学难点：财务评价指标的计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 一、财务分析概述 1.财务分析的概念 财务分析是根据国家行政财税制度和价格体系，在财务效益与费用的估算以及编制财务辅助报表的基础上，分析、计算项目直接发生的财务效益和费用，编制财务报表，计算财务分析指标，考察项目盈利能力、清偿能力以及外汇平衡等财务状况来判别财务的可行性。 - 财务评价的作用 - （1）考察项目的财务盈利能力 - （2）用于制定适宜的资金规划 - （3）为协调企业利益与国家利益提供依据 - （4）为中外合资项目提供双方合作的基础 - 二、融资前财务分析 - 融资前分析只进行盈利能力分析，并以投资现金流量分析为主要手段。 - 2.4 建设项目财务评价 - 4.4.1 财务盈利能力评价 - （1）财务净现值（FNPV）。 - 指把项目计算期内各年的财务净现金流量，按照一个给定的标准折现率（基准收益率）折算到建设期初（项目计算期第一年年初）的现值之和。 财务净现值是考察项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。其表达式为： - FNPV——净现值； - n——项目计算期； - ic——标准折现率。 - 财务净现值表示建设项目的收益水平超过基准收益的额外收益。该指标在用于投资方案的经济评价时，财务净现值大于等于零，项目可行。 - （2）财务内部收益率（FIRR） - 财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率，也就是使项目的财务净现值等于零时的折现率。 - 财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，该指标越大越好。一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。 （3）投资回收期 - 投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1）静态投资回收期 静态投资回收期是指以项目每年的净收益回收项目全部投资所需要的时间，是考察项目财务上投资回收能力的重要指标。这里所说的全部投资既包括固定资产投资，又包括流动资金投资。项目每年的净收益是指税后利润加折旧。 Pt——静态投资回收期 当静态投资回收期小于等于基准投资回收期时，项目可行。 2）动态投资回收期 动态投资回收期是指在考虑了资金时间价值的情况下，以项目每年的净收益回收项目全部投资所需要的时间。这个指标主要是为了克服静态投资回收期指标没有考虑资金时间价值的缺点而提出的。 动态投资回收期是在考虑了项目合理收益的基础上收回投资的时间，只要在项目寿命期结束之前能够收回投资，就表示项目已经获得了合理的收益。因此，只要动态投资回收期不大于项目寿命期，项目就可行。 （4） 投资收益率 投资收益率是指在项目达到设计能力后，其每年的净收益与项目全部投资的比率，是考察项目单位投资盈利能力的静态指标。 年净收益项目全部投资×100% - 投资收益率= 在采用投资收益率对项目进行经济评价时， 均 在采用投资收益率对项目进行经济评价时，投资收益率不小于行业平均的投资收益率（或投资者要求的最低收益率），项目即可行。投资收益率指标由于计算口径不同，又可分为投资利润率、投资利税率、资本金利润率等指标。 评价内容; 基本报表; 评价指标. 静态指标; 动态指标. 盈利能力分析; 融资前分析; 项目投资现金流量表; 项目投资回收期; 项目投资财务内部收益率 项目投资财务净现值. 融资后分析; 项目资本金现金流量表; 项目资本金财务内部收益率. 投资各方现金流量表; 投资各方财务内部收益率. 利润与利润分配表; 总投资收益率 项目资本金 净利润率. 偿债能力分析; 借款还本付息计划表; 偿债备付率 利息备付率. 资产负债表; 资产负债率 流动比率 速动比率. 财务生存能力分析; 财务计划现金流量表; 累计盈余资金. 外汇平衡分析; 财务外汇平衡表. 不确定性分析; 盈亏平衡分析; 盈亏平衡产量 盈亏平衡生产能力利用率. 敏感性分析; 灵敏度 不确定因素的临界值. 风险分析; 概率分析; FNPV≧O的累计概率. 定性分析. |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 3.1 工程设计基本知识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 13 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本单元的学习，熟悉设计阶段工程造价管理的内容，掌握设计阶段工程造价管理的措施和方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会分析设计阶段影响工程造价的因素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有爱岗敬业与团队合作精神； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：设计阶段影响工程造价的因素； 教学难点：设计阶段工程造价管理的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 3.1.1 工程设计、设计阶段及设计程序 （一） 工程设计的含义 工程设计是指在工程开始施工之前，设计者根据已批准的设计任务书，为具体实现拟建项目的技术、经济要求，拟定建筑、安装及设备制造等所需的规划、图纸、数据等技术文件的工作。 - 设计阶段 - 一般工业项目与民用建设项目设计按初步设计和施工图设计两阶段进行，称为“两阶段设计”；对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目，可按初步设计、技术设计和施工图设计三个阶段进行，称之为“三节段设计”。 - 设计程序 - 1. 设计准备 - 2. 初步设计 - 3. 技术设计 - 4. 施工图设计 - 5. 设计交底和配合施工 - 3.1.2 设计阶段影响工程造价的因素 - （一） 工业建筑设计中影响工程造价的因素 - 1.总平面设计 - (1) 占地面积;(2) 功能分区; (3) 运输方式的选择 - 总平面设计的基本要求: - 1、总平面设计要注意节约用地，不占或少占农田； - 2、结合地形、地质条件、因地制宜、依山就势合理布置车间及设施 - 3、总平面设计必须满足生产工艺过程的要求； - 4、总平面设计要合理组织场内外运输，选择方便经济的运输设施和合理的运输线路。 - 5、总平面布置应适应建设地点的气候、地形、工程水文等自然条件。 - 6、合理组织建筑群体 - 7、总平面设计必须符合城市规划的要求。 - 2.建筑设计 - (1) 平面布置。 - 平面布置应满足生产工艺的 要求，力求为工人创造良好的工作条件和采用最经济合理的建造方案。 - （2）层高 - 相同建筑面积的厂房，高度和层高增加，工程造价也随之增加。决定厂房高度的因素是厂房内的运输方式、设备高和加工尺寸以及操作高度，其中以运输方式选择较灵活。 - (3)建筑物层数 - ①单层厂房；②多层厂房。 - 柱网布置 - 对厂房来说，柱网布置是否合理，对工程造价和厂房面积的利用都有较大的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （5）建筑结构的体积与面积 尽量减少厂房的体积和面积。在满足工艺要求和生产能力的前提下，尽量减少厂房体积和面积以减少工程量和降低工程造价。 3.建筑结构与建筑材料 建筑结构与建筑材料选择是否合理，直接影响建筑工程造价的高低，这是因为材料费一般占直接工程费的 70％左右，同时直接工程费的高低必会导致间接费的高低。 4.工艺设计 工艺设计部分要确定企业的技术水平。主要包括建设规模、标准和产品方案；工艺流程和主要设备的选型；主要原材料、燃料供应；“三废”治理及环保措施，此外还包括生产过程中的劳动定员情况等。 工艺设计过程中影响工程造价的因素 选择合适的生产方法 合理布置工艺流程 合理的设备选型 5.设备的选型和设计 设备的选型和设计是根据所确定的生产规模、产品方案和工艺流程的的要求，选择设备的型号和数量。 （二）民用建筑设计中影响工程造价的因素 1.住宅小区规划设计 评价小区规划设计的主要经济指标有用的指标、密度指标和造价指标。 住宅小区规划中影响工程造价的主要因素 占地面积 建筑群体的布置形式 在住宅小区规划设计中节约用地的主要措施 压缩建筑的间距 提高住宅层数或高低层搭配 适当增加房屋长度 提高公共建筑的层数 合理布置道路 2.住宅建筑的平面布置 在多层住宅建筑中，墙体所占的比重大，是影响造价高低的最重要的原因。 合理加大建筑深度（宽度），减少外墙长度是减少墙体面积系数，降低造价，提高经济效果的主要措施之一。 在满足住宅功能和质量的前提下，加大住宅的进深，即采用大开间，对降低工程造价有明显的效果。这是由于进深的加大，墙体面积系数相应减少，造价降低。 3.住宅的层高和净高 住宅的层高和净高，直接影响工程造价。这是因为住宅层高和净高增加，墙体的面积增加，柱体积增加，并带来基础、管线、采暖等因素也使造价增加。 ### 3.1.3 设计阶段造价控制的措施和方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.设计方案的造价估算、设计概算和施工图预算的编制与审查 2.设计方案的优化和比选 3.限额设计和标准化设计的椎广 4.推行设计索赔及设计监理等制度，加强设计变更管理 ### 3.1.4 设计阶段工程造价管理的重要意义 1.设计阶段进行工程估价的计价分析可以使造价构成更合理，提高资金利用效率 2.提高资金控制效率 3.设计阶段控制工程造价会使控制工作更主动 4.设计阶段控制工程造价便于技术与经济相结合 5.在设计阶段控制工程造价效果显著 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 3.2 设计方案的优选与限额设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 14 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 了解限额设计的方法，掌握设计方案技术经济评价的方法、工程设计方案的优化方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能用设计方案的评价方法选择最优的方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养具有创新与创业的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：限额设计； 教学难点：设计方案评价方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 3.2.1、 设计方案评价方法 例3.1 以内浇外砌建筑体系为对比标准，用多指标对比法评价内外墙全现浇建筑体系。计算结果见表 例3.2 某建筑工程有三个计算方案，选定评价指标为：实用性、平面布置、经济性、美观性四项，各指标的权重及各方案的得分（10分制）见表，试选择最优设计方案。计算结果见表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知：方案A的加权得分最高，因此方案A最优。 这种方法的优点在于避免了多指标对比法指标间可能发生相互矛盾的现象，评价结果是唯一的。但是在确定权重及评分过程中存在主观臆断成分。同时，由于分值是相对的，因而不能直接判断各方案的各项功能实际水平。 例5.3 某住宅工程项目设计为六层单元式住宅，现有如下两个备选方案供选择。 方案一：砖混结构，一梯三户，由三个单元组成，共54户。建筑面积3949.62m2（含1/2阳台面积）。浅埋砖砌条形基础。按该地区建筑节能有关规定要求，外墙为240厚砖墙，内做保温层。内墙为240厚砖墙。结构按八度抗震设防设计，沿外墙和内墙、纵墙的楼板处及基础处均设圈梁，沿外墙拐角及内外墙的交接处均设构造柱。现浇混凝土楼板。 方案二：将砖混结构改为内浇外砌结构体系。经设计人员核定，内横墙厚度为140mm，内纵墙160mm，选C20混凝土。其他部位的做法、选材及建筑标准均按原方案不变。 【解】（1）根据两个方案建立对比条件，进行技术经济分析与比较 1）平面技术经济指标。 （因方案一与方案二的外墙做法相同，建筑面积不变。但方案二的厚度减薄，所以增加了使用面积。其对比参见表所示。 从对比可以看出，在保持方案一的平面布局、使用功能不变的原则上，方案二由于内墙厚度减薄，增加使用面积84.78m2，每户平均增加1.57m2，增加率3.03％。 - 造价 - 按单方建筑面积计算，方案二比方案一高41.57元，约高4％。如按使用面积计算，每平方米高13.77元，约高0.94％，大大缩小了两者的差距。 - 综合比较。从平面技术经济指标和造价两个因素的比较看，方案二增加使用面积较多，增加造价较少。 - （2）将其他有关费用记入后进行比较。 - 按该地区有关规定砖混结构住宅每平米建筑面积需交14元粘土砖限制使用费，内浇外砌需交7元。方案一计交55295元，方案二计交27647元， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计入该项费用后的造价比较参见表所示。 将实心粘土砖限制使用费计入后，两者的差距又进一步缩小。按建筑面积计算，方案二未计入该项费用前的4％降至3.28％。按使用面积计算，由原来的0.94％降至0.24％。综合比较后的结果是：每户增加使用面积1.57m2，多投入252.45元，综合经济效果较好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 价值工程原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 15 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握价值工程原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会利用价值工程原理进行设计方案的优选及进一步降低工程造价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有创新与创业的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：利用价值工程原理进行设计方案的优选； 教学难点：利用价值工程原理进一步降低工程造价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 价值工程要求功能定量化 价值工程的特点 价值工程强调不断改革和创新 价值工程的核心，是对产品进行功能分析 价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑 价值工程的目标，是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。 价值工程是以集体的智慧开展的有计划、有组织的管理活动 | 工程设计优化途径 （一）通过设计招标和设计方案竞选优化设计方案 （二）运用价值工程优化设计方案 通过功能和价值分析，可将技术问题与经济问题紧紧地结合起来，一般来说，有以下5个途径（如右图所示）： 一、价值工程的基本概念 （一）价值工程的定义 价值工程是以提高产品（或作业）价值和有效利用资源为目的，通过有组织的创造性工作，寻求用最低的寿命周期成本，可靠地实现使用者所需功能，以获得最佳的综合效益的一种管理技术。 在价值工程方法中，价值是一个核心的概念。价值是指研究对象所具有的功能与获得这些功能的全部费用之比，用公式可表示为： V=F/C 价值工程中的寿命周期成本，是指产品从产生到报废整个期间的费用总和。它包括研究和生产阶段的费用构成的产品制造成本C1以及在使用过程中的能源消耗、维修和管理费用等所构成的产品使用成本C2。C=C1+C2就是总成本。 （二）价值工程的特点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 价值工程的应用 - （一）价值工程的一般工作程序 工作阶段; 工作步骤; 对应问题. 基本步骤; 详细步骤. 准备阶段; 确定目标; 1.工作对象选择; 1.价值工程的研究对象是什么. 2.信息资料搜集. 分析阶段; 功能分析; 3.功能定义及分类; 2.这是干什么用的. 4.功能整理. 功能评价; 5.功能成本分析; 3.成本是多少. 6.功能评价; 4.价值是多少. 7.确定改进范围. 创新阶段; 初步设计; 8.方案创造; 5.有无其他方法实现同样功能. 评价各设计方案，改进、优化方案; 9.概略评价; 6.新方案的成本是多少. 10.调整完善. 11.详细评价. 方案的验证和确定; 12.提出方案; 7.新方案能满足功能的要求吗. 实施阶段; 检查实施情况并评价活动成果; 13.方案审批; 8.偏离目标了吗. 14.方案实施与检查. 15.成果评价. - 其中，功能分析和功能评价是其中的关键步骤。 - 功能分析 - 功能分析亦称功能研究，对新产品来讲，也叫功能设计，是价值工程的核心。 - 功能分析包括功能定义、功能分类和功能整理。 - 功能定义是指用来确定分析对象的功能。 - 功能分类是指确定功能的类型和重要程度，功能整理是指制作功能系统图，用来表示功能间的“目的”和“手段”关系，确定和去除不必要功能。 |  |  |
|  | - 功能定义。功能可解释为功用、作用、效能、用途、目的等。 - （2）功能分类 - 1）按重要程度标志可分为基本功能和辅助功能两类。 - 2）按满足要求性质的标志可分为使用功能和美观功能两类。 - 3）按用户用途标志可分为必要功能和不必要功能两类。 - （3）功能整理。功能整理目的是确切地定义功能，正确地划分功能类别，科学地确定功能系统，发现和提出不必要的功能和不正确的或可以简化的功能。 - 4.功能评价 - 评价功能所回答的是“成本是多少？”和“价值是多少？”的提问。其目的是寻求功能最低的成本。 - （三）、选择价值工程对象的原则 - 例如生产经营中的产品功能、原材料成本都需要改进时，研究者一般采取经验分析法、ABC分析法以及百分比分析法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 价值工程原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 |  |  |  |  | 学时 |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 14 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握价值工程原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会利用价值工程原理进行设计方案的优选及进一步降低工程造价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有创新与创业的基本能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，共46人，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：利用价值工程原理进行设计方案的优选； 教学难点：利用价值工程原理进一步降低工程造价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | - 选择价值工程对象的定量方法 - 1.ABC分析法 - ABC分析法亦称成本比重分析法或巴雷特（Pareto）分析法，它是价值工程对象选择的常用方法之一。 - 2.百分比法 - 这是一种按某项费用或某种资源，在不同产品和作业中或某一产品或作业的不同组成部分中，所占的比重大小来选择对象的方法。例如，某厂生产用的动力消耗大大超过同类企业的一般水平，为了进行价值工程活动，首先分析各产品动力消耗之比重。见表4.9所示。 其次，与各产品的产值比重进行比较，如发现A、C两产品动力消耗比重超过产值比重，就确定A、C两产品为价值工程活动对象，设法降低其动力消耗和成本。 产 品; A; B; C; D; E; F; G; 合计. 动力消耗比重（％）; 34; 29; 17; 10; 5; 3; 2; 100. - 3.产品寿命周期法 - 产品从试制到被淘汰的整个过程称为产品的寿命周期。一般经过四个阶段：投产期，发展期，成熟期和衰退期。 |  |  |
|  | 4.价值系数法 价值系数法通过比较功能的价值系数确定研究对象，其核心步骤是计算功能成本。功能成本是以功能的必要（最低）费用来计量功能，其步骤如下： （1）确定一个产品（或部件）的全部零件的现实成本。 （2）把零件成本核算成功能成本。 （3）确定功能的必要成本（最低成本，也称目标成本）。 （4）计算各功能的价值。计算公式仍采用V=F/C，但这里的V以价值系数表示之，F是以实现这一功能的必要成本来计量，C表示实现这一功能的现实成本，计算公式为： 通过这样计算，就知道了每一功能的现实价值的大小，计算出的功能价值（即价值系数）有3种结果： Vi=1.表示功能评价值等于功能现实成本。 Vi<1。此时功能现实成本大于功能评价值。 Vi>1。说明该部件功能比较重要，但分配的成本较少，即功能现实成本低于功能评价值。 - 按价值系数从小到大的顺序排列，确定价值工程对象、重点、顺序和目标。 - 【例3.5】某工程项目设计人员根据业主的使用要求，提出了三个设计方案。有关专家决定从五个方面(分别以F1～F5表示)对不同方案的功能进行评价，并对各功能的重要性分析如下：F3相对于F4很重要，F3相对于F1较重要，F2和F5同样重要，F4和F5同样重要。各方案单位面积造价及专家对三个方案满足程度的评分结果见下表1。 功能; A; B; C. F1; 9; 8; 9. F2; 8; 7; 8. F3; 8; 10; 10. F4; 7; 6; 8. F5; 10; 9; 8. 单位面积造价（元/m2）; 1680; 1720; 1590. |  |  |
|  | （1）试用0-4评分法计算各功能的权重。 （2）用价值工程法选择最佳设计方案(要求列出计算式)。 （3）在确定某一设计方案后，设计人员按限额设计要求，限额设计目标成本降低8% 。然后以主要分部工程为对象进一步开展价值工程分析。各分部工程评分值及目前成本见表2。 试分析各功能项目的功能指数、目标成本(要求分别列出计算式)及应降低额，并确定功能改进顺序。 (注：计算结果保留小数点后3位) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 设计概算的编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 15 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课R 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握设计概算的概念、编制依据、编制方法及内容，熟悉设计概算的审查方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会编制设计概算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，共46人，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：编制设计概算的方法； 教学难点：设计概算文件的组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法，边讲边练。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |
|  | 设计概算的含义 建设项目设计概算是初步设计文件的重要组成部分，它是在投资估算的控制下由设计单位根据初步设计或扩大初步设计的图纸及说明，利用国家或地区颁发的概算指标、概算定额或综合指标预算定额、设备材料预算价格等资料，按照设计要求，概略地计算建筑物或构筑物造价的文件。 其特点是编制工作较为简单，在精度上没有施工图预算准确。 （一）设计概算的作用、原则及编制依据 1、设计概算的作用 （1）是编制固定资产投资计划，确定和控制项目投资的依据； （2）是签订建设项目工程合同和贷款合同的依据； （3）是控制施工图设计和施工图预算的依据； （4）是考核设计方案的经济合理性和优选设计方案的依据。 （5）是编制招标控制价（或标底）和投标报价的依据。 （6）是考核建设项目投资效果的依据。 2、设计概算的编制原则 （1）严格的执行国家的建设方针经济政策的原则。 （2）要完整、准确的反映设计内容的原则。 （3）要坚持结合拟建工程的实际，反映工程所在地当时价格水平的原则。 3、设计概算的编制依据 （1）国家有关建设和造价管理的法律、法规和方针政策。 （2）批准的建设项目的设计任务书（或批准的可行性研究文件）和主管部门的有关规定。 （3）初步设计项目一览表。 （4）能满足编制设计概算的各专业经过校审并签字的设计图纸（或内部作业草图）、文字说明和主要设备表，其中包括： 土建工程中建筑专业提交建筑平、立、剖面图和初步设计文字说明（应说明或注明装修标准、门窗尺寸）；结构专业提交结构平面布置图、构件截面尺寸、特殊构件配筋率； 给水排水、电气、采暖通风、空气调节、动力等专业的平面布置图或文字说明和主要设备表； 室外工程有关各专业提交平面布置图；总图专业提交建设场地的地形图和场地设计标高及道路、排水沟、挡土墙、围墙等构筑物的断面尺寸。 （5）当地和主管部门的现行建筑工程和专业安装工程的概算定额（或预算定额、综合预算定额，本节下同）、单位估价表、材料及构配件预算价格、工程费用定额和有关费用规定的文件等资料。 （6）现行的有关设备原价及运杂费率。 （7）现行的有关其他费用定额、指标和价格。 （8）建设场地的自然条件和施工条件。 （9）类似工程的概、预算及技术经济指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 建设单位提供的有关工程造价的其他资料。 - （二）设计概算的内容 设计概算可分单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级 工程建设其他费用概算 预备费、建设期贷款利息、 投资方向调节税概算 单位建筑工程概算 单位设备及安装工程概算 单项工程综合概算 建 设 项 目 总 概 算 生产或经营性项目铺底流动资金概算 设计概算的三级概算关系图 一般土建工程概算 给排水、采暖工程概算 通风、空调工程概算 电气、照明工程概算 弱电工程概算 特殊构筑物工程概算 机械设备及安装工程概算 电气设备及安装工程概算 热力设备及安装工程概算 工具、器具及生产家具购置费用概算 建筑单位工程概算 设备及安装单位工程概算 单位工程综合概算 图5.2 单位工程综合概算的组成内容 - 单位工程概算的编制方法 - 详细单位工程概算书是计算一个独立建筑物或构筑物（即单项工程）中每个专业工程所需工程费用的文件，分为以下两类：建筑工程概算书和设备及安装工程概算书。 单位工程概算文件应包括：建筑（安装）工程直接工程费计算表、建筑（安装）工程人工、材料，机械台班价差表、建筑（安装）工程费用构成表。 - 单位工程概算 - 单位工程概算是确定各个单位工程建设费用的文件，是编制单项工程综合概算的依据，是单项工程综合概算的组成部分。 - 建筑工程概算的编制方法有：概算定额法（扩大单价法）、概算指标法、类似工程预算法等；设备及安装工程概算的编制方法有：预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。 - （1）概算定额法（又叫扩大单价法或扩大结构定额法） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 它是采用概算定额编制建筑工程概算的方法。它根据初步设计图纸资料和概算定额的项目划分计算出工程量，然后套用概算定额单价（基价），计算汇总后，再计取有关费用，便可得出单位工程概算造价。 概算定额法要求初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确，能按照初步设计的平面、立面、剖面图纸计算出楼地面、墙身、门窗和屋面等分部工程（或扩大结构件）项目的工程量时，才可采用。 - 概算指标法 - 概算指标法是采用直接工程费指标。概算指标法是用拟建的厂房、住宅的建筑面积（或体积）乘以技术条件相同或基本相同工程的概算指标，得出直接工程费，然后按规定计算出措施费、间接费、利润和税金等，编制出单位工程概算的方法。 - 概算指标法的适用范围是当初步设计深度不够，不能准确地计算出工程量，但工程设计技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，可采用此法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 | 旷课 |

7.单元教学设计及教案

| 授课题目 | 课题3.4 施工图预算的编制与审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 16 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握施工图预算的概念、编制依据、编制方法及内容，熟悉施工图预算的审查方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会编制施工图预算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生勤奋向上、严谨细致的良好学习习惯和科学的工作态度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，共46人，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：编制施工图预算的方法； 教学难点：施工图预算文件的组成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | （一）施工图预算的含义 施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算。单位工程预算是根据施工图设计文件、现行预算定额、费用标准以及人工、材料、设备、机械台班等预算价格资料，以一定的方法，编制单位工程的施工图预算。单位工程施工图预算的汇总，就是单项工程的施工图预算。而建设项目总预算，则是各个单项工程施工图预算的汇总。 施工图预算是施工图设计预算的简称，又叫设计预算。它是由设计单位在施工图设计完成后，根据施工图设计图纸、现行预算定额、费用定额以及地区设备、材料、人工、施工机械台班等预算价格编制和确定的建筑安装工程造价的文件。 （二）施工图预算的作用 在社会主义市场经济条件下，施工图预算的主要作用是： （1）施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。 （2）施工图预算是编制或调整固定资产投资计划的依据。 （3）对于实行施工图招标的工程，施工图预算加调整价结算的工程，施工图预算可以作为确定合同价款的基础或作为审查施工企业提出施工图预算的依据。 （三）施工图预算的内容 施工图预算有单位工程预算、单项工程预算和建设项目总预算。 单位工程预算是根据施工图设计文件、现行预算定额、费用定额以及人工、材料、设备、机械台班等预算价格资料，以一定方法，编制单位工程的施工图预算； 然后汇总所有各单位工程施工图预算，成为单项工程施工图预算； 再汇总各所有单项工程施工图预算，便是一个建设项目建筑安装工程的总预算。 （四）施工图预算的步骤 编制步骤： 1. 编制前的准备工作 2. 熟悉图样和预算定额 3. 划分工程项目和计算工程量 4. 套单价（计算定额基价费） 5. 计算主材费（未计价材料费） 6. 按费用定额取费 7.计算工程造价 8.工料分析 （五）施工图预算的编制依据 施工图预算的编制依据主要包括： （１）施工图纸及说明书和标准图集； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 现行预算定额及单位估价表； （３）施工组织设计及施工方案； （４）人工、材料、机械台班预算价格及调价规定； （５）建安工程费用定额； （６）预算工作手册及有关工具书。 - （六）施工图预算的编制方法 - 编制施工图预算主要有单价法和实物法两种方法。 - 1．单价法编制施工图预算 - 单价法是用事先编制好的分项工程的单位估价表编制施工图预算的一种方法，其计算公式为: - 2．实物法编制施工图预算 - 实物法是首先根据施工图纸计算出工程量，然后套用相应预算人工、材料、机械台班的定额用量，再分别乘以工程所在地当时的人工、材料、机械台班的实际单价，从而求出单位工程的人工费、材料费、施工机械使用费，并汇总求和，得到单位工程的直接工程费，然后按规定计取其他各项费用，最后经汇总得到单位工程施工图预算的造价。 - 其中，直接费的计算公式为: - 单位工程预算直接费＝ - ｛∑（工程量×人工预算定额用量×当时当地人工工资单价）＋ ∑（工程量×材料预算定额单价×当时当地材料预算单价）十∑（工程量×机械台班预算定额用量×当时当地机械台班单价）｝×（1＋ 其他直接费率十现场经费费率） - （二）综合单价法 - 所谓综合单价，即分项工程全费用单价，也就是工程量清单的单价；它综合了人工费、材料费、机械费，有关文件规定的调价、利润、税金，现行取费中有关费用、材料价差，以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。 - 这种方法与前述方法相比较，主要区别在于：间接费和利润等是用一个综合管理费率分摊到分项工程单价中，从而组成分项工程全费用单价，某分项工程单价乘以工程量即为该分项工程的完全价格。 - （七）施工图预算的审查 - 1．审查施工图预算的意义 - （1）审查施工图预算，有利于控制工程造价，克服和防止预算超概算。 - （2）审查施工图预算，有利于加强固定资产投资管理，节约建设资金。 - （3）审查施工图预算，有利于施工承包合同价的合理确定和控制。 - （4）审查施工图预算，有利于积累和分析各项经济技术指标，不断地提高设计水平。 - 2．审查施工图预算的内容 - 在对施工图预算进行审查的过程中，应重点注意以下几个方面： - （1）工程量计算 - （2）预算单价的套用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）其他费用的计算 3.审查施工图预算的方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

- 单元教学设计及教案

| 授课题目 | 课题4.1招投标与工程造价管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授 |  |  |  | 学时 |  | 2 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 17 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课R 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本单元的教学，要求学生了解我国招投标的基本规定，理解建筑工程招投标的含义。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 知道招投标阶段工程造价管理的内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养学生具有爱岗敬业与团队合作精神。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 小班额授课，共46人，对教学有利。学生是春季高考学生，有部分学生学习认真，有的学生不学习。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 教学重点：建设工程招投标阶段工程造价管理的内容； 教学难点：建设工程招投标对工程造价的重要影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 多媒体教学。 案例教学法，任务驱动法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | ### 4.1.1 建设工程招投标对工程造价的重要影响 1.推行招投标制基本形成了由市场定价的价格机制，使工程价格更加趋于合理； 2.推行招投标制能够不断降低社会平均劳动消耗水平，使工程价格得到有效控制； 3.推行招投标制便干供求双方更好地相互选择，使工程价格更加符合价值基础，进而更好地控制工程造价； 4.推行招投标制有利于规范价格行为，使公开、公平、公正的原则得以贯彻； 5.推行招投标制能够减少交易费用，节省人力、物力、财力，进而使工程造价有所降低； ### 4.1.2 建设工程招投标阶段工程造价管理的内容 1.发包人选择合理的招标方式 2.发包人选择合理的承包模式 3.发包人编制招标文件，确定合理的工程计量方法和投标报价方法，编制标底和招标控制价 4.承包人编制投标文件，合理确定投标报价 5.发包人选择合理的评标方式进行评标，在正式确定中标单位之前，对潜在中标单位进行询标 6.发包人通过评标定标，选择中标单位，签订承包合同 【应用案例4-1】 某工程采用公开招标方式，有A、B、C、D四家承包商参加投标，经资格预审这四家承包商均满足要求。该项工程采用两阶段评标法评标，评标委员会共由5名成员组成。请按综合评标法进行评标，综合得分最高者中标。确定中标单位，评标的具体规定及相关资料如下： 表6.1四家承包商技术标得分汇总表 投标 单位; 施工方案 16分; 总工期 10分; 工程质量 5分; 项目班子 4分; 企业信誉 5分. A; 13.67; 8.5; 4; 2.5; 4.0. B; 12.83; 8.0; 4.5; 3.0; 4.5. C; 13.83; 8.5; 3.5; 3.0; 4.5. D; 12.67; 9.0; 4.0; 2.5; 3.5. 商务标共计60分。以标底价的50％与承包商报价算术平均数的50％之和为基准价，但最高(或最低)报价高于(或低于)次高(或次低)报价的15％者，在计算承包商报价算术平均数时不予考虑，且该商务标得分为15分。 |  |  |
|  | 以基准价为满分(60分)，报价比基准价每下降1％，扣1分,最多扣10分；报价比基准价每增加1％，扣2分，扣分不保底。 表6.2标底和各承包商的报价（万元） 投标单位; A; B; C; D; 标底价格. 报价; 32781; 33197; 33611; 27765; 33072. 【案例分析】 1．计算各投标单位技术标的得分 A单位=13.67+8.5+4.0+2.5+4.0=32.67 B单位=12.83+8.0+4.5+3.0+4.5=32.83 C单位=13.83+8.5+3.5+3.0+4.5=33.33 D单位=12.67+9.0+4.0+2.5+3.5=31.67 2．计算各承包商的商务标得分 （1）计算基准价 最低报价D低于次低报价A的百分比： (32781—27765)／32781=15.30％>15％ 最高报价C高于次高报价B的百分比： (33611—33197)／33197=1.25％<15％ 故承包商D的报价在计算基准价时，不予考虑。 基准价=33072X0.5+0.5X(32781+33197+33611)/3=33134.17万元 （2）计算各投标单位报价与基准价的比值 A单位=32781／33134.17=98.93％ B单位=33197／33134.17=100.19％ C单位=33611／33134.17=101.44％ （3）各承包商的商务标得分为 A单位=60-(100-98.93)×1=58.93 B单位=60-(100.19-100)×2=59.62 C单位=60-(101.44-100)×2=57.12 D单位因为报价低于次低价15％，所以得分为15分。 3．计算各承包商的综合得分 A单位=32.67+58.93=91.60 B单位=32.83+59.2=92.45 C单位=33.3+57.12=90.45 D单位=31.67+15=46.67 结论：在四个承包商中,承包商B的得分最高,所以选择承包商B作为中标单位。 |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

- 单元教学设计及教案

| 授课题目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 |  |  |  |  | 学时 |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 |  |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

- 单元教学设计及教案

| 授课题目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 |  |  |  |  | 学时 |  |  |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 |  |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |

8.学生成绩登记表

（以班级为单位）

（成绩表粘贴处）

9.学 生 成 绩 分 析

| 课程考核情况 | 考 核 方 式 |  |  |  | 应考 人数 |  | 实考 人数 |  | 缺考 人数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 成 绩 统 计 | 90-100（分） |  | 80-89（分） |  | 70-79(分) |  | 60-69(分) | ＜60(分) |  |
| 学 生 成 绩 统 计 图 | 比例（%） 成绩 80 70 60 50 40 30 20 10 60以下 60-69 70-79 80-89 90-100 （注：将所教课程学生成绩的比例数在相应区域内画斜线） |
| 考核情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10.课程教学工作总结

| 计划执行情况 （教学进度） |  |
| --- | --- |
| “教”方面总结 （教风教纪、教书育人、教学条件、教学手段、教学方法、高职特色、教学效果等） |  |
| “学”方面总结 （学生的学习态度、学习纪律、学习基础、学习成绩等） |  |
| 经 验 与建议 |  |

学期课程教学体会与建议： 年 月 日