单元教学设计及教案

| 授课题目 | 道路工程建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课 型 | 新授课 |  |  |  | 学时 |  | 4 |  |  |  |  |
| 授课时间 |  | 第几次课 | 第 次 |  | 上课地点 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 理论课□ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 其 它□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学目标 | 一、知识目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 掌握公路工程基本建设的概念、作用及特点； 掌握公路工程基本建设的分类 掌握公路工程基本建设项目的组成及内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、能力目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能够对公路工程基本建设进行分类 能够划分基本建设项目的组成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、素质目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 培养施工组织相关工作的专业知识素养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生基本情况分析 | 2017级道桥1、2班学生由两种生源构成，一班为普高，二班为单招生源，大多参加顶岗实习，目前在校学习的人数不多，学生学习自觉性一般；课堂需要设置多种灵活的教学环节抓住学生的注意力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点与难点 | 重点： 1.公路基本建设项目的分类， 2.公路工程基本建设项目的组成及内容； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法与手段 | 理论讲授为主，配合展示工程图片、工程案例 多媒体结合板书教学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学详案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学环节 时间分配 | 教 学 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学方法与手段 |  |
|  | 1、基本建设项目的界定 什么是基本建设？ 2、基本建设项目的分类 按建设性质分：新建项目、扩建项目、改建项目、重建项目 按建设规模分：大中型项目、小型项目 按总投资划分的项目，能源、交通、原材料工业项目在5000万元以上，其他项目在3000万元以上为大中型项目，在此标准以下为小型项目。 （1）大中型项目：新建、改建长度在200km以上的国防、边防公路、跨省区和重要干线公路及长度1km以上的独立公路大桥项目。 （2）小型项目：新建、改建长度在200km以下，或长度虽超过200km，但总投资额不足1000万元的建设项目，以及独立大桥长度在1km以下的建设项目。 按投资主体分：国家投资建设项目、地方政府投资建设项目、企业投资建设项目、“三资”企业建设项目。 按项目在国民经济中的作用分：生产性项目、非生产性项目。 3、公路工程基本建设的特点 （1）产品固定性 （2）产品多样性 （3）产品形体庞大性 （4）产品部分结构易损性 （5）工程施工流动性大 （6）工程施工协作性高 （7）工程施工周期长 （8）受外界干扰及自然因素影响大 4、公路基本建设项目组成（重点） ①基本建设项目：按总体设计，在行政上具有独立组织形式的建设项目。 ②单项工程：有独立的设计文件，竣工后能独立发挥效益的工程；如大桥、隧道… ③单位工程：有独立的施工条件，但不能独立发挥效益的工程；如：桥墩、桥台… ④分部工程：按工程各部位划分，如基础工程、桥梁上部工程、路面工程等； ⑤分项工程：按不同材料、不同施工方法划分，如沥青路面、 水泥混凝土路面… 5、公路基本建设项目的内容 （1）建筑安装工程 （2）设备及工具、器具购置 （3）其他基本建设工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、公路建设的内容(补充) （1）公路工程小修保养 ① 概念：对现有公路进行经常性的维修、保养工作。 ② 特点：建设内容 —— 简单再生产 资金来源 —— 燃油税 管理方式 —— 养护部门自行安排、管理。 （2）公路工程大中修与技术改造 ① 概念：对现有公路进行较大的更新或技术改造工作。 ②特点：建设内容 — 简单再生产或局部扩大再生产。 资金来源 — 燃油税 管理方式 — 养护部门提交申请，上级主管部门批准后再进行。 （3）公路工程基本建设 ①概念：新建、改建、扩建、重建工程。 ②特点：建设内容 —— 扩大再生产。 资金来源 —— 国家、企业、个人、 银行贷款等多渠道融资。 管理方式 —— 严格执行国家基本建设程序。 思考：基本建设的基层单位有哪些？ 直接参与基本建设工作的基层单位有五个：建设单位、勘察设计单位、施工单位、建设银行、工程质量监督和监理单位。 1.建设单位 建设单位的主要工作包括： ①提供设计所需的基础资料； ②编制年度基本建设计划和财务计划； ③在中国人民建设银行开立帐户； ④同施工单位签定合同； ⑤购置设备和其他基本建设工作； ⑥办理工程交工验收，编制竣工决算等。 2.勘察设计单位 设计院、设计室等（持有上级主管发证机关颁发的设计许可证），通称为勘察设计单位。勘察设计单位受建设单位或主管部门的委托，负责编制设计文件。 3 .施工单位 通过投标，被建设单位选定的承担建筑安装工程施工的企业（即承包商）。 4 .中国人民建设银行 建设银行负责管理基本建设的支出预算和财务，办理基本建设拨款、结算和放款，进行财政监督。 5.工程质量监督和监理单位 工程质量监督和监理单位是指承担公路工程施工监理任务的单位（这些单位必须具有交通部审批的工程施工监理资质等级证书）。它依据建设单位和施工单位签订的合同文件以及监理单位与业主（建设单位）签订的监理合同内容，对基本建设工程实施“三控制”，即质量、进度、资金的控制；“三管理”，即合同、、安全、信息管理；“一协调”，即协调业主与承包商以及各方矛盾和关系。它既维护业主的利益，又不损害承包商的合法权益，按 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照合同文件规定的职责、权限，独立公正地为工程建设服务 - 公路基本建设程序（重点） - 项目建议书 - 可行性研究 - 初步设计 - 列入年度基本建设计划 - 技术设计和施工图设计 - 施工准备 - 工程施工 - 竣工验收、交付使用 - 公路建设项目后评价 知识链接（一）基本建设投资概念 - 从建设前期的可行性研究费等少量投资开始，到施工期间大量投入资金，直到交付使用后经一定时期收回全部投资为止的一个完整周期内，以货币形式反映基本建设规模的综合指标。 知识链接（二） 基本建设程序中，计算投资总额的程序、要求与作用 - 投资前期的可行性研究阶段进行投资估算，经济评价是可行性研究的核心，而投资估算是经济评价工作的基础。投资估算的正确与否直接影响可行性研究经济计算的结果与评价，直接影响可行性研究工作质量。初步设计阶段编制投资概算（初步设计概算），它一经批准即列入年度基本建设计划，作为工程项目投资、贷款的依据。施工图预算的投资额是确定工程造价，签订建筑安装合同、办理工程结算、实行经济核算和考核工程成本的依据。施工阶段进行的施工预算、工程结算及竣工决算时投资活动后期对实际发生的投资额的计算，它是投资额支付的活动过程，是检查基本建设投资计划、设计概预算执行情况和考核投资效果的重要依据。 知识链接（三） - 施工图设计文件一般由以下十三篇及附件组成： 1 总说明； 2 总体设计； 3 路线； 4 路基、路面及排水； 5 桥梁、涵洞； 6 隧道； 7 路线交叉； 8 交通工程及沿线设施； 9 环境保护； 10 渡口码头及其他工程； 11 筑路材料； 12 施工组织计划； 13 施工图预算； 14 附件 其中，第二篇总体设计只用于高速公路和一级公路，附件内容为补充地质勘探、水文调查及计算等基础资料。 知识链接（四）公路建设项目后评价含义 公路建设项目后评价是指在公路通车运营2~3年后，用系统工程的方法，对建设项目决策、设计、施工直至通车运营的各阶段工作及其变化的成因，进行全面跟踪、调查、分析和评价的工作。通过建设项目后评价以达到肯定成绩、总结经验、研究问题、吸收教训、提出建议、改进工作、不断提高项目决策水平和投资效果的目的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 布置作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自我总结与评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 学生学习情况 |  |  |  | 学生出勤情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 班级 |  | 应到 |  | 请假 | 迟到 |  | 旷课 |