助理項目管理师（国家职业资格三级）


理论知识辅导练习题


一、单项选择题（下列每题有4个选项，其中只有1个是正确的，请将其代号填写在横线空白处）
1．       是项目投资者通过对项目产品（服务）的市场需求、社会需求、公众需求以及投资者自身发展需求的综合分析，确定项目的方向以及项目投资的必要性，为投资决策提供必要的准备工作。
A.项目分析	B.项目需求分析
C.项目利益相关者分析	D.项目启动分析
2．       是产生项目的基本前提。
A.目标	B.盈利可能性
C.需求	D.投资欲望
3．       是项目启动阶段首要的工作，始于需求、问题或机会的产生，结束于需求建议书的发布。
A.需求识别	B.需求产生
C.需求分析	D.需求分类
4．根据避免发生误解的原则，为了避免对客户的需求发生误解，应该通过       来全面、详细地表达客户的需求。
A.需求识别书	B.需求建议书
C.需求分析书	D.需求阐释书
5．       是对现有市场和潜在市场各方面情况的研究和评价，其目的在于收集市场信息，了解市场动态。
A.科学决策	B.市场分析
C.市场预测	D.市场调查
6．       主要包括市场对产品或服务需求的数量、价格、质量、区域分布的历史、现状和发展趋势等相关信息。
A.市场供应调查	B.市场需求调查
C.消费调查	D.竞争者调查
7．       是由现时市场需求推测未来市场需求的关键因素。
A.有效需求	B.无效需求
C.潜在需求	D.需求的增长速度
8．某一种具体产品针对某一特定的消费者群，在经过市场细分明确产品或服务的消费者之后，需要对这部分消费者的消费层次、消费要求、心理状况、消费动机、消费方式进行调查和分析。这是市场调查的       。
A.市场需求调查	B.市场供应调查
C.消费调查	D.竞争者调查
9．通过       ，希望了解同类生产企业的生产技术水平高低、经营特点和生产规模、主要技术经济指标、市场占有率以及市场集中度等市场竞争特征。
A.竞争者调查	B.市场需求调查
C.市场供应调查	D.消费调查
10.       是在调查对象中有意识地选取若干具有典型意义的或有代表性的单位进行的非全面调查，其中心问题在于如何正确地选择典型单位，要保证被选中的单位具有充分的代表性。
A.重点调查	B.实地调查
C.典型调查	D.抽样调查
11.       是在调查对象范围内，选择部分在全局中举足轻重的重点调查单位搜集统计资料的非全面调查。
A.重点调查	B.实地调查
C.典型调查	D.抽样调查
12．       是从客户（业主）自身的角度出发，全面详细地论述、阐明所期望的目标和期望得到的结果。
A.需求建议书	B.需求识别书
C.需求分析书	D.需求调查报告
13．       也可称为第二手资料收集法，是搜集、整理已有的信息资料，间接获取信息。
A.经验调查法	B.现有信息收集法
C.现场调查法	D.原始资料调查法

14.       是通过考察项目经济上的合理性、盈利性，技术上的先进性、适用性，实施上的可能性、风险性，在项目投资决策前，对项目进行调查研究和全面的技术经济分析论证，为项目决策提供科学依据的一种科学方法和工作阶段。
A.项目论证	B.可行性研究
C.机会研究	D.可能性研究
15.       即在确定项目发展方向或领域后，做进一步的调查研究，经方案筛选，将项目发展方向或投资领域转变为概括的项目提案或项目建议。
A.地区研究	B.资源研究
C.特定项目的机会研究	D.一般的机会研究
16．只靠机会研究往往难以确定项目的取舍，而进行详细可行性研究则要花费很多的金钱和时间。所以，在进行详细可行性研究之前，往往先进行       。
A.初步可行性研究	B.一般机会研究
C.特定项目研究	D.初级可行性研究
17       是根据国民经济长远规划和地区、行业规定的要求，按照市场反映的需求状况，对拟投资项目在技术、经济和社会上是否合理和可行，进行全面分析、论证，进行多方案比较，并提出评价意见，为投资决策和项目审批提供科学依据。
A.详细可行性研究	B.初步可行性研究
C.初级可行性研究	D.投资机会研究
18．项目可行性研究中的初步可行性研究工作的性质是       。
A.项目设想	B.项目启动
C.项目拟定	D.项目初选
19．对项目进行深入细致的技术经济论证，编制可行性研究报告，提出结论性意见，作为项目投资决策的重要依据，这是 ＿      的主要工作内容及成果。
A.投资机会研究	B.初步可行性研究
C.详细可行性研究	D.一般机会研究
20．        是机会研究中常用的方法。要素分层法是列出机会研究所涉及的各方面要素，并区分类别，对各要素重要程度给出权重，并通过评分的方法找出关键要素，确定项目方向。
A.判断矩阵法	B.要素分层法
C.回归分析法	D.趋势分析法
21．根据我国建设项目管理程序要求，        对项目进行初步的全面描述、分析和论证，是向有关主管部门提交项目建议书的必要条件，是开展详细可行性研究的依据。
A.机会研究报告	B.初步可行性研究报告
C.一般机会研究报告	D.详细可行性研究报告
22.        是环保部门审查项目对环境影响的依据，并作为向项目建设所在地政府和规划部门申请建设执照的依据。
A.机会研究报告	B.初步可行性研究报告
C.一般机会研究报告	D.详细可行性研究报告
23．可行性研究报告不仅应对历史、现状资料进行研究和分析，更重要的是应对未来的市场需求、投资效益进行预测和估算。这是对可行性研究报告        的要求。
A.科学性	B.可靠性
C.预见性	D.客观公正性
24．项目评估是指在       的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）从项目（或企业）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。
A.投资机会研究	B.初步可行性研究
C.项目可行性研究	D.一般机会研究
25. 是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性，为决策部门的审批决策提供科学依据。
A.项目评估	B.项目可行性研究
C.详细可行性研究	D.初步可行性研究
26．项目评估是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究报告的可靠性、真实性和客观性，为决策部门的审批决策提供科学依据。其评估对象是       。
A.项目	B.项目前景
C.项目可行性研究报告	D.初步可行性研究
27．       既包括项目产品方案的具体规划，又包括项目采用何种工艺技术和设备的具体规划。
A.项目建设必要性评估	B.项目技术评估
C.项目建设条件评估	D.项目财务效益评估
28.       更多地是从促进社会进步的角度出发，分析项目为实现国家或地区的各项社会发展目标所做的贡献和产生的影响。
A.项目建设必要性评估	B.项目技术评估
C.项目建设条件评估	D.项目社会效益评估
29．下列选项中关于项目需求分析的说法中，不正确的是       。
A.需求是产生项目的基本前提，项目存在于社会生产、分配、消费和流通的各个环节
B.需求分析的过程包括需求的产生和需求的识别两个主要阶段
C.公共项目起源于公共需求，公共需求又起因于经济与社会的发展与进步
D.需求识别是项目启动阶段首要的工作，开始于需求、问题或机会的产生，结束于项目的收尾
30．下列选项中有关市场调查信息的汇总的说法中，不正确的是       。
A.用表格汇总数据时，表格应该包括足够的数据以便于读者理解
B.统计图是研究者用来简化和反映调查资料的一种常用方法和形式
C.统计表的制作原则是：科学、规范、简明、实用、美观
D.表格比统计图更易被阅读、更直观，更能迅速地传达定量值和比较，具有直观、生动、形象等特点
[bookmark: _GoBack]31．下列选项中有关需求建议书的说法，不正确的是       。
A.需求建议书是客户（业主）向供方发出的用来说明如何满足其已识别的需求的建议书
B.需求建议书的编写起草阶段要确定需求建议书的目的和宗旨
C.客户（业主）需要概括说明要求供方完成的主要工作任务和工作范围
D.需求建议书要能提供全面的、明确的信息，让供方能把握客户（业主）所期待的产品或服务
二、多项选择题（下列每题中的多个选项中，至少有2个是正确的，请将正确答案的代号填在横线空白处）
1．需求分析的过程包括       。
A.需求的产生	B.需求的识别
C.需求的分类	D.需求的性质
E.需求的阶段
2．项目需求信息的收集与分析是项目决策和项目计划的重要依据，其来源广泛，可以分为       。
A.国家和地区需求	B.社会需求
C.消费（服务）群体需求	D.项目业主的需求
E.项目自身的相关需求
3．按照调查收集的直接资料和间接资料分类，信息收集的方法包括       。
A.现场调查法	B.观察法
C.现有信息收集法	D.询问法
E.典型调查法
4．可行性研究包括       。
A.机会研究	B.初步可行性研究
C.初级可行性研究	D.详细可行性研究
E.高级可行性研究



